«Приложение № 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы 2014-2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог;

- обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году предполагается завершить работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершить комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м., а также выполнение работ по устройству "Аллеи славы спасателей", благоустройству "Сквера десантников", территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново и "Аллеи славы" по пр. Шереметевский.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 288343 | 252201 | 271866 | 271963 | 272044 |
| 1.2 | Протяженность обочин или газонов дорог | км прохода | 20916 | 25745 | 18231 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 56825,65 | 23912 | 23912 | 23912 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 347 | 347 | 347 |
| 1.7. | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - [<\*>](#Par1271) | 1788 | - | - | - |
| 1.8. | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | 15 | - | - | - |
| 1.9. | Содержание, ремонт  объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 53926,51 | 34983,47 | 34983,47 | 34983,47 |
| 1.10. | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2480,89 | 2480,89 | 2480,89 |
| 1.11. | Выкашивание газонов  механизированным  способом | 100  кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 24661,39 | 24661,39 | 24661,39 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=A2F611542E15829FACE9EAA4450A8A7792452CBF8E657E44DB40003C4177796038F14E1F80C85DA57944B1hB38E) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", и [требованиями](consultantplus://offline/ref=A2F611542E15829FACE9EAA4450A8A7792452CBF8E677D4FDB40003C4177796038F14E1F80C85DA5784ABAhB32E) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия 2014-2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| Подпрограмма, всего: | | | | 123 163,94 | | 78 186,12 | | 63 215,62 | | 63 739,27 |
| - бюджет города | | | | 123 163,94 | | 78 186,12 | | 63 215,62 | | 63 739,27 |
| - областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 123 163,94 | | 78 186,12 | | 63 215,62 | | 63 739,27 | |

».