Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде

города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит оснастить многоквартирные дома и помещения муниципального жилого фонда общедомовыми и индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, природного газа, а также заменить индивидуальные приборы учета электрической энергии и установить заглушки на неиспользуемые водопроводы (во избежание неучтенных потерь коммунального ресурса) в помещениях муниципального жилого фонда, что будет способствовать повышению энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова.

Качественным результатом реализации подпрограммы является возможность расчета за фактически потребленные коммунальные ресурсы по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета таких ресурсов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015,  факт | 2016,  факт | 2017,  факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество замененных приборов учета электрической энергии | шт. | 0 | 27 | 39 | 25 | 110 | 65 | 132\*\* | 50\*\* | 50\*\* |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 50,1 | 53,7 | 60,8 | 64,5\* | 69,1  \* | 69,7  \*\* | 70,5  \*\* | 71\*\* | 71,6\*\* |
| 3 | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 54,8 | 58 | 64,3 | 66,3\* | 72,2  \* | 72,7  \*\* | 74,1  \*\* | 75,5  \*\* | 76,9  \*\* |
| 4 | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа | % | 2 | 2,7 | 2,89 | 2,92\* | 3,2\* | 3,4\* | 4,0\* | 4,7\* | 5,3\* |

Примечание:

\* - достижение указанных значений целевых показателей обусловлено реализацией подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда»;

\*\* - достижение указанных значений целевых показателей обусловлено совместной реализацией подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде города Иванова», а также подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, электрической энергии, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда».

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками частичного невыполнения мероприятий по установке индивидуальных приборов учета в связи с:

- отсутствием обращений нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда о замене приборов учета электрической энергии;

- невозможностью получения доступа в ряд муниципальных жилых помещений из-за отсутствия нанимателя.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

2. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления газа.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

3. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной воды.

Мероприятие реализуется в соответствии с проектом «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» за счет средств, предоставленных Международным банком реконструкции и развития. Мероприятие предусматривает монтаж 2420 общедомовых приборов учета холодной воды, а также создание системы автоматизации сбора и обработки данных коммерческого учета потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения с общедомовых приборов учета, контроль нормативных характеристик холодного водоснабжения в контрольных точках, своевременное обнаружение и локализацию нештатных ситуаций в многоквартирных жилых домах города Иванова. Стоимость проекта оценивается в 113643,749 тыс. руб. Данные средства являются невозвратными и не приведут к росту тарифов. Работы по контракту начаты в августе 2013 года.

Срок окончания работ - 2017 год.

Руководителем проекта является АО «Водоканал».

4. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления электрической энергии.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями - подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова».

5. Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2020 годы.

6. Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды, а также установка заглушек на водопровод.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2017-2020 годы.

7. Формирование адресных перечней квартир муниципального жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, природного газа, для замены индивидуальных приборов учета электрической энергии, а также для установки заглушек на водопровод.

Адресные перечни формируются поэтапно в течение года и утверждаются постановлением Администрации города Иванова.

Выполнение мероприятия подпрограммы не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета города Иванова.

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2020 годы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 3117,64 | 60,00 | 381,00 | 137,68 | 492,93 | 276,20 | 276,20 |
| - бюджет города | | | 3117,64 | 60,00 | 381,00 | 137,68 | 492,93 | 276,20 | 276,20 |
| - внебюджетные источники | | | 0,00[\*](#Par1522) | 0,00\* | 79962,06\* | 33681,69[\*](#Par1522) | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей и холодной воды | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 2716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами  учета потребления газа | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодной воды | Руководитель проекта –  АО «Водоканал» | 0,00 [\*](#Par1522) | 0,00\* | 79962,06\* | 33681,69\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 |
| 4 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления электрической энергии | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 60,00 | 381,00 | 117,00 | 191,73 | 45,00 | 45,00 |
| 6 | Оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета потребления горячей  и холодной воды, а также  установка заглушек  на водопровод | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 301,2 | 231,2 | 231,2 |

Внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в подпрограмме, помеченное знаком "\*", приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по подпрограмме.