«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий <\*> | Исполнитель | Срок | Всего | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. руб. | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Ввод к 2012 году в эксплуатацию обще-доступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8663,46 кв. м |  |  | 81827,35 | 81827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство универ-сального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 | 43573,72 | 43573,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 17500,00 | 17500,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 19516,20 | 19516,20 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 6557,52 | 6557,52 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по  ул. Багаева, 38/17 | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 | 34791,80 | 34791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 34791,80 | 34791,80 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Корректировка  проектно-сметной  документации по объекту «Строительство универсального  спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г.Иваново» | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 365,00 | 365,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция стадиона «Текстильщик» в   г. Иваново | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 | 719,78 | 719,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 719,78 | 719,78 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание  универсального  спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново до ввода в эксплуатацию | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 | 2377,05 | 2377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 2377,05 | 2377,05 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод в 2012 году не менее 24,43 га и в 2013 году не менее 12,0 га дополнительных площадей муници-пальных кладбищ и увеличение мест захоронений |  |  | 49100,00 | 4800,00 | 26300,00 | 15000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Расширение городского муниципального  кладбища в районе  с. Богородское  Ивановского района | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 - 2012 | 25100,00 | 4800,00 | 5300,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 25100,00 | 4800,00 | 5300,00 | 15000,00 |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение земельного участка ориентировочной  площадью 12 га для организации кладбища | Ивановский  городской  комитет по управлению  имуществом | 2011 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проектно- сметной документации  «Обустройство кладбища в районе с.Ново-Талицы» | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2011 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2013 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 3000,00 |  |  | 0,00 | 3000,00 |  |  |
| 3. | Подготовка к 2011 году проектно-сметной  документации, предусматривающей  увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |  |  | 199,52 | 189,71 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Разработка проектно- сметной документации  электроосвещения  территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 - 2011 | 199,52 | 189,71 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 199,52 | 189,71 | 9,81 |  |  |  |  |
| 4. | Ввод к 2016 году в эксплуатацию Дворца игровых видов спорта общей площадью не менее 16 544,98 кв.м |  |  | 174680,44 | 0,00 | 14000,00 | 120674,89 | 15001,11 | 15004,44 | 10000,00 |
| 4.1. | Разработка  проектно-сметной  документации на строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2011 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2012-2015 | 130688,88 | 0,00 | 0,00 | 90683,33 | 15001,11 | 15004,44 | 10000,00 |
| федеральный бюджет | 49231,66 |  |  | 49231,66 |  |  |  |
| областной бюджет | 26448,34 |  |  | 26448,34 |  |  |  |
| городской бюджет | 55008,88 |  |  | 15003,33 | 15001,11 | 15004,44 | 10000,00 |
| 4.3. | Снос зданий и сооружений, попадающих в границы земельного участка, предназначенного для строительства дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2012 | 29991,56 | 0,00 | 0,00 | 29991,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 29991,56 |  |  | 29991,56 |  |  |  |
| 5. | Ввод к 2012 году в эксплуатацию не менее 39,6 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) котельных |  |  | 281,69 | 157,30 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Реконструкция  котельной № 39, расположенной в  м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иванове | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2010 - 2011 | 281,69 | 157,30 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 281,69 | 157,30 | 124,39 |  |  |  |  |
| 6. | Ввод к 2013 году в эксплуатацию  дошкольного  образовательного  учреждения площадью не менее 2067,78 кв. м |  |  | 34,23 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Строительство  дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2011 | 34,23 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 34,23 |  | 34,23 |  |  |  |  |
| 7. | Теплоснабжение жилого дома № 58 по ул. Сахарова в г. Иваново с выполнением в 2011 году мероприятий по прокладке теплотрассы, протяженностью не менее 500,0 м |  |  | 4081,14 | 0,00 | 4081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Подключение теплоснабжения жилого дома № 58 по  ул. Сахарова от котельной  № 41 МП «Ивгортеплоэнерго» | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2011 | 4081,14 | 0,00 | 4081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4081,14 |  | 4081,14 |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка к 2013 году проектно-сметной  документации, предусматривающей строительство на территории областного центра муниципального общеобразовательного учреждения (школы) |  |  | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове с дошкольным отделением на 120 мест | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2012 | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 6661,55 |  |  | 6661,55 |  |  |  |
| 9. | Подготовка к 2013 году проектно-сметной  документации на реконструкцию здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад |  |  | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад» | Управление  капитального  строительства Администрации города  Иванова | 2012 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 1060,00 |  |  | 1060,00 |  |  |  |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  | 317 925,92 | 86974,36 | 44549,57 | 143396,44 | 18001,11 | 15004,44 | 10000,00 |

\* для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы

».