«Раздел 4. Перечень тактических задач и программных мероприятий

Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий\* | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 24 797,04 | 24 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 13 433,30 | 13 433,30 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 11 363,74 | 11 363,74 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2011 | 49 977,28 | 29 063,30 | 20 913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 24 255,54 | 24 255,54 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 25 721,74 | 4 807,76 | 20 913,98 |  |  |  |  |
| 3 | Оплата налога на имущество по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 258,75 |  |  | 258,75 |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2013 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 5 762,40 |  |  |  | 5 762,40 |  |  |
| 5 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция  ул. Лежневской в районе  ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 4 466,00 | 0,00 | 4 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 4 466,00 |  | 4 466,00 |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция дорожной сети по ул. Некрасова от пер. 4-го Чкалова до  ул. Станкостроителей» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция  ул. Лежневская (от ул. Типографской до ул. Постышева) и ул. Бубнова (от ул. Типографской до ул. Постышева) с устройством пересечений в одном уровне" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 15 627,00 | 0,00 | 15 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 15 627,00 |  | 15 627,00 |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция  улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 6 405,50 | 0,00 | 6 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 6 405,50 |  | 6 405,50 |  |  |  |  |
| 10 | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 3 500,0 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 3 500,0 |  |  | 3 500,00 |  |  |  |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дорожной сети по новому направлению автодороги от улицы Большая Воробьевская до улицы Куконковых с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Ярославль-Нижний Новгород» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 9 000,00 |  |  | 9 000,00 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция  ул. Лежневской в районе  ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 103 860,50 | 0,00 | 103 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 43 860,50 |  | 43 860,50 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от  пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 14 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Суворова –  ул. Пролетарская | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 449,00 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 1 449,00 |  | 1 449,00 |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина-  ул. Красной Армии-  пл. Революции | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011-2012 | 937,56 | 0,00 | 577,16 | 360,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 937,56 |  | 577,16 | 360,40 |  |  |  |
| 16 | Устройство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Почтовая | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 2 682,68 | 0,00 | 2 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 2 682,68 |  | 2 682,68 |  |  |  |  |
| 17 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – ул. Бубнова | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 315,24 | 0,00 | 1 315,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 1 315,24 |  | 1 315,24 |  |  |  |  |
| 18 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Смирнова – пер. Челышева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 499,05 | 0,00 | 1 499,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 1 499,05 |  | 1 499,05 |  |  |  |  |
| 19 | Разработка проектной и рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа - пр.Ф.Энгельса-  пл. Революции | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 219,38 | 0,00 | 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 219,38 |  | 219,38 |  |  |  |  |
| 20 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Некрасова – ул. Радищева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 1 659,30 | 0,00 | 0,00 | 1 659,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 1 659,30 |  |  | 1 659,30 |  |  |  |
| 21 | Разработка рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Некрасова - ул. Радищева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 22 | Разработка рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы- ул. Свободы | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 23 | Устройство светофорного объекта в районе ТЦ «Плаза» по пр. Ленина | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 544,11 | 0,00 | 0,00 | 544,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 544,11 |  |  | 544,11 |  |  |  |
| 24 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,40 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |  | 894,40 |  |  |  | 894,40 |  |  |
| 25 | Ремонт моста по проспекту Ленина через реку Уводь | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2014-2015 | 32 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 540,70 | 16 605,60 |
| городской бюджет |  | 32 146,30 |  |  |  |  | 15 540,70 | 16 605,60 |
| 26 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012-2013 | 118 701,84 | 0,00 | 0,00 | 83 701,84 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 118 701,84 |  |  | 83 701,84 | 35 000,00 |  |  |
| 27 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013-2014 | 143 873,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 63 873,70 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 143 873,70 |  |  |  | 80 000,00 | 63 873,70 |  |
| 28 | Закупка коммунальной техники | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 10 412,50 | 0,00 | 0,00 | 10 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1 | комбинированные дорожные машины МДК-53229-с плужно-щеточным, пескоразбрасывающим оборудованием – 2 единицы | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | городской бюджет | 5 650,00 |  |  | 5 650,00 |  |  |  |
| 28.2 | вакуумная пылеуборочная машина ЭД-244 КМ «Бухер» с 2-х шахтным оборудованием – 1 единица | 4 762,5 | 0,00 | 0,00 | 4 762,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | городской бюджет | 4 762,50 |  |  | 4 762,50 |  |  |  |
| 29 | Покупка 3-х троллейбусов в 2012 году | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 2012 | 10 140,0 | 0,00 | 0,00 | 10 140,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  | 10 140,0 |  |  | 10 140,0 |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 553 729,53 | 55 260,34 | 160 915,49 | 119 876,90 | 121 656,80 | 79 414,40 | 16 605,60 |

\* - для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы

Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) | 128,90 | 1169,70 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова |  | 1312,55 | 2080,80 |  |  |  |
| 3 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Суворова – ул. Пролетарская (в т.ч. проектирование) |  | 13,34 | 85,04 |  |  |  |
| 4 | Устройство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Почтовая (в т.ч. корректировка проектных работ) |  |  | 85,04 |  |  |  |
| 5 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – ул. Бубнова (в т.ч. проектирование) |  | 6,67 | 85,04 |  |  |  |
| 6 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Смирнова – пер. Челышева (в т.ч. проектирование) |  | 13,34 | 85,04 |  |  |  |
| 7 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Некрасова – ул. Радищева |  |  |  | 193,60 |  |  |
| 8 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы |  |  |  | 48,40 | 206,77 |  |
| 9 | Устройство светофорного объекта в районе ТЦ «Плаза» по пр. Ленина |  |  |  | 193,60 |  |  |
| 10 | Реконструкция  ул. Лежневской в районе  ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки |  | 86,20 | 2 771,30 |  |  |  |
| 11 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений |  |  |  |  |  | 1 639,41 |
| 12 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма |  |  |  |  | 2 182,36 |  |
|  | Итого по всем мероприятиям | 128,90 | 2 601,80 | 5 192,26 | 435,60 | 2 389,13 | 1 639,41 |

».