Приложение 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного

освещения в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

Подпрограмма направлена на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок.

Установка электронных счетчиков электрической энергии в пунктах питания наружного освещения приведет к значительной экономии финансовых средств, расходуемых на оплату потребленной электрической энергии на наружное освещение, в связи с тем, что будет производиться учет реально потребляемой электрической энергии на наружное освещение в вечернее и ночное время суток, а не по установленной мощности установок наружного освещения.

По состоянию на 31.12.2015 насчитывается 198 пунктов включения наружного освещения, из которых оборудованных приборами учета 150 единиц.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- установить 21 прибор учета электроэнергии в пунктах включения наружного освещения.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014,факт | 2015,факт | 2016,факт | 2017,факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество установленных приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения | шт. | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Доля пунктов включения наружного освещения, оборудованных приборами учета | % | - | - | 74,62 | 75,76 | 76,26 | 77,27 | 78,28 | 78,79 | 79,29 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего мероприятия:

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии. Данное мероприятие предусматривает также выполнение работ по замене вводного, выводного кабеля, опор, монтажу самонесущего изолированного провода и других сопутствующих работ.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 годы.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | 1719,82 | 966,10 | 120,00 | 216,21 | 362,5 | 237,50 | 237,50 |
| - бюджет города | 1719,82 | 966,10 | 120,00 | 216,21 |  362,5 | 237,50 | 237,50 |
| 1 | Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1719,82 | 966,10 | 120,00 | 216,21 | 362,5 | 237,50 | 237,50 |