Приложение 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению

образования Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу системы энергоснабжения, снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы, использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергоэффективности, стимулирование энергосберегающего поведения работников организации, что будет способствовать повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова (далее - учреждений).

Качественным результатом реализации подпрограммы является возможность выполнения всех показателей:

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. изм. | 2012 факт | 2013,  факт | 2014, факт | 2015,  факт | 2016,  факт | 2017,  факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами | % | 5 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Замена существующих ламп накаливания внутреннего освещения на лампы энергосберегающие;

2. Теплоизоляция системы горячего водоснабжения и отопления;

3. Ремонт фасадов зданий;

4. Установка теплоотражателей за батареями отопления;

5. Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации и утепления оконных рам;

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 950,00[\*](#Par2141) | 950,00[\*](#Par2141) | 950,00[\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |
| - бюджет города | | | 950,00[\*](#Par2141) | 950,00[\*](#Par2141) | 950,00[\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |
| 1 | Замена существующих ламп накаливания внутреннего освещения на лампы энергосберегающие | Управление образования  Администрации города Иванова | 100,00[\*](#Par2141) | 100,00[\*](#Par2141) | 100,00[\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |
| 2 | Теплоизоляция системы горячего водоснабжения и отопления | Управление образования  Администрации города Иванова | 200,00[\*](#Par2141) | 200,00[\*](#Par2141) | 200,00[\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |
| 3 | Ремонт фасадов зданий | Управление образования  Администрации города Иванова | 500,00[\*](#Par2141) | 500,00[\*](#Par2141) | 500,00[\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |
| 4 | Установка  теплоотражателей за батареями отопления | Управление образования  Администрации города Иванова | 50,00 [\*](#Par2141) | 50,00 [\*](#Par2141) | 50,00 [\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |
| 5 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации и утепления оконных рам | Управление образования  Администрации города Иванова | 100,00[\*](#Par2141) | 100,00[\*](#Par2141) | 100,00[\*](#Par2141) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) | 0,00 [\*](#Par2142) |

- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий, помеченных знаком «\*», осуществляется за счет ассигнований подпрограмм [«Дошкольное образование детей](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547289D4AD9DAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEFB415S979G)», [«Общее образование](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547289D4AD9DAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CECBC15S97EG)», [«Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547289D4AD9DAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CECBB14S97FG) и «Дополнительное образование детей» муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547289D4AD9DAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC17S97EG) «Развитие образования города Иванова».