Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от  15.10.2009 № 748

Разработчик (головной исполнитель):

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2010

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства на территории 
города Иванова на 2010 год»

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства на территории 
города Иванова на 2010 год»

| Наименование Программы | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории города Иванова на 2010 год |
| --- | --- |
| Разработчик (головной исполнитель) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2010 год |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 29.09.2009 |
| Цель Программы | Завершение строительства ливневой канализации по улице Генерала Хлебникова на участке от улицы Лежневской до улицы Кудряшова в г.Иваново |
| Основные ожидаемые результаты | Ввод в эксплуатацию не менее 713 ,0 м вновь проложенных сетей ливневой канализации и не менее 622,5 м вновь проложенной автодороги; увеличение пропускной способности сетей ливневой канализации; ликвидация подтопления автодороги по улице Лежневской (на участке от улицы Радищева до улицы Кирякиных) |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2010 году из средств городского бюджета 5 800,00 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | 2011 год – 1 323,70 тыс. руб. |

### Раздел 1. Содержание проблемы

На сегодняшний день одной из существенных проблем городского округа Иваново является  обветшание и недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации, неудовлетворительное состояние покрытия и ширина проезжей части автомобильных дорог, а также дефицит земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой. Это накладывает ограничения на развитие жилищного строительства.

Особенно остро данная проблема касается участка от улицы Лежневской до улицы Кудряшова:

существующая ливневая канализация протяженностью 370 м находится в неудовлетворительном состоянии,

весенне-осенний  сезон происходит подтопление автодороги по улицы Лежневская (на участке от улицы Радищева до улицы Кирякиных),

отсутствует прямой выезд автотранспорта из комплексной застройки микрорайона «Московский» на улицу Лежневскую по улице Генерала Хлебникова.

Раздел 2. Основные цели и результаты Программы

Основная цель Программы - завершение строительства ливневой канализации по улице Генерала Хлебникова на участке от улицы Лежневской до улицы Кудряшова в г.Иваново. Помимо решения инфраструктурной проблемы, достройка данного объекта в срок, определенный Программой, позволит избежать появления «долгостроя» и существенного удорожания стоимости реализации данного проекта.

Строительство объекта предусматривает:

демонтирование существующей обветшавшей сети ливневой канализации протяжен-

ностью 370 метров,

устройство новой сети ливневой канализации,

ликвидацию подтопления автодороги по улице Лежневской (на участке от улицы Радищева до улицы Кирякиных),

устройство новой автодороги шириной проезжей части 14 метров,

оснащение автодороги техническими средствами по организации дорожного движения,

обеспечение прямого выезда автотранспорта из комплексной застройки микрорайона «Московский» на улицу Лежневскую по улице Генерала Хлебникова, что дает предпосылки развития жилищного строительства в данном микрорайоне.

В результате выполнения Программы будет введено в эксплуатацию не менее                 713 метров вновь проложенных сетей ливневой канализации и не менее 622,5 метров вновь проложенной автодороги.

Таблица 1

Целевые показатели и их промежуточные значения

| № | Наименование показателя | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность вновь проложенных сетей ливневой канализации, м | 713,0 |
| 2. | Протяженность вновь проложенной автодороги, м | 622,5 |

### Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на один год – 2010 г.

### Раздел 4. Перечень тактических задач и программных мероприятий

Настоящая Программа предусматривает финансирование и осуществление мероприятий в 2010 году по завершению строительства ливневой канализации по
улице Генерала  Хлебникова на участке от улицы Лежневской до улицы Кудряшова в г.Иваново.

Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по улице Генерала Хлебникова от улицы Лежневской до улицы Кудряшова выполнена согласно плану развития сетей ливневой канализации г.Иваново.

Общая протяженность трассы ливневой канализации составит 713,0 метров.

По вновь прокладываемой ливневой канализации проектно-сметной документацией предусмотрено строительство автомобильной дороги, ведущей к комплексной застройке микрорайона «Московский».

В соответствии с Генеральным планом города реконструируемый участок по       улице Генерала Хлебникова от улицы Лежневской до улицы Кудряшова относится к категории магистральных улиц районного значения.

Протяженность вновь проложенной автомобильной дороги составит 
622,5 метров.

Перспективный период эксплуатации дорожной одежды должен составить не менее 20 лет.

Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполни-тель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 |
| 1. | Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по ул. Г. Хлебникова на участке от ул.Лежневской до ул.Кудряшова в г.Иваново * | Управле-ние капиталь-ного строитель-ства Админист-рации города Иванова | 2010 | 5 800,00 | 5 800,00 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства городского бюджета |  |  | 5 800,00 | 5 800,00 |
|  | Итого по всем мероприятиям |  | 5 800,00 | 5 800,00 |

* - наименование мероприятия указано в соответствии с проектно-сметной документацией и положительным заключением ОГУ «Ивгосэкспертиза» 
№ 37-1-5-0010-08 от 04.03.2008.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации Программы, будут финансироваться в рамках муниципального задания по услуге «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования». Ожидается, что величина данных расходов в 2011 году составит 1323,7 тыс.руб.

Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов

| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Объем эксплуатацион-ных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |
| 1. | Корректировка рабочего проекта ливневой канализации по ул. Г.Хлебникова на участке от ул.Лежневской до ул.Кудряшова в г.Иваново | 1 323,7 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 1 323,7 |

### Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы в 2010 году составляет 5 800,0 тыс.руб. за счет городского бюджета.

Таблица 4

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по источникам финансирования), тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 1.1. | в т.ч. бюджет города | 5 800,00 | 5 800,00 |

Таблица 5

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по видам ассигнований), тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 1. | Оказание муниципальных услуг |  |  |
| 1.1. | Услуга «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» | 5 800,00 | 5 800,00 |