| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Наименование стройки - |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| На снос дома по адресу: Минская 112 |
| Основание | Сметная стоимость - | 516,035 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 2262,77 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 153,297 тыс.руб |
| Составлена в ценах 2 кв. 2009 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР46-06-001-01 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности | 159,8 | 112,1 | 21,85 | 0 | 17913,58 | 14421,95 | 3491,63 | 0 | 13,97 | 2232,406 |
|  | (0) |  | 10 м3 строительного объема | 90,25 | 1,55 |  |  |  | 247,69 |  | 0,19 | 30,362 |
| 2 | ССЦ04.2008 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 24 | 15,39 | 0 | 0 | 369,36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ССЦ04.2008 Табл.2.6 | Перевозка мусора на 30км. | 24 | 223,87 | 0 | 0 | 5372,88 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 17913,58 | 14421,95 | 3491,63 | 0 | 2232,406 |
|  |  |  | 247,69 |  | 30,362 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 14421,95*10,45 | 10,45 | 150709 |
| Машины и механизмы | 3491,63*4,31 | 4,31 | 15049 |
| Материалы | 0*5,03 | 5,03 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| ТЗР | 0*0,05 | 5% | 0 |
| Итого по перевозке |  | 5373 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 369 |
| Итого |  | 171500 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (14421,95+247,69)*10,45*1,1*0,94 | 1,1 | 158510 |
| Сметная прибыль | (14421,95+247,69)*10,45*0,7 | 0,7 | 107308 |
| Итого Накладные расходы | 158510 | 1 | 158510 |
| Итого Сметная прибыль | 107308 | 1 | 107308 |
| Итого |  | 437318 |
| Временные здания и сооружения | 437318*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 437318 |
| Зимнее удорожание | 437318*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 437318 |
| Итого |  | 437318 |
| Итого |  | 437318 |
| НДС | 437318*0,18 | 18% | 78717 |
| Итого |  | 516035 |
| Итого |  | 516035 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

| Утверждаю: |
| --- |
| ___________________________ |
| Ведомость объемов работ |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема |
|  | 1/159,8 | 159,8 |
| Составил: |
| Согласовано: |