В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105312;fld=134;dst=2506) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019-2025 годы», постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 08.02.2019 № 152, от 19.03.2019 № 388, от 18.04.2019 № 563, от 25.04.2019 № 620, от 28.05.2019 № 742, от 08.07.2019 № 953):

1.1. Строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования:  2019 год - 152850,00 тыс. руб.,  2020 год - 82002,54 тыс. руб.,  2021 год - 94466,75 тыс. руб.,  2022 год \* - 0 тыс. руб.,  2023 год \* - 0 тыс. руб.,  2024 год \* - 0 тыс. руб.  Бюджет города Иванова:  2019 год - 66715,60 тыс. руб.,  2020 год - 67220,31 тыс. руб.,  2021 год - 82904,89 тыс. руб.,  2022 год \* - 0 тыс. руб.,  2023 год \* - 0 тыс. руб.,  2024 год \* - 0 тыс. руб.  Областной бюджет:  2019 год \*\* - 44168,49 тыс. руб.,  2020 год \*\* - 14782,23 тыс. руб.,  2021 год \*\* - 11561,86 тыс. руб.,  2022 год \*\* - 0 тыс. руб.,  2023 год \*\* - 0 тыс. руб.,  2024 год \*\* - 0 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2019 год \*\* - 12937,65 тыс. руб.,  2020 год \*\* - 0 тыс. руб.,  2021 год \*\* - 0 тыс. руб.,  2022 год \*\* - 0 тыс. руб.,  2023 год \*\* - 0 тыс. руб.,  2024 год \*\* - 0 тыс. руб.  Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ):  2019 год – 29028,26 тыс. руб.,  2020 год - 0 тыс. руб.,  2021 год - 0 тыс. руб.,  2022 год - 0 тыс. руб.,  2023 год - 0 тыс. руб.,  2024 год - 0 тыс. руб. |

».

1.2. Таблицу 7 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы / Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год\* | 2023 год\* | 2024 год\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: | | | 152850,00 | 82002,54 | 94466,75 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | | | 123821,74 | 82002,54 | 94466,75 | - | - | - |
| - бюджет города | | | 66715,60 | 67220,31 | 82904,89 | - | - | - |
| - областной бюджет | | | 44168,49 | 14782,23 | 11561,86 | - | - | - |
| - федеральный бюджет | | | 12937,65 | - | - | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | 29028,26 |  |  |  |  |  |
| 1 | Аналитические подпрограммы | | | | | | |  |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за содержание жилого помещения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | - | - |
| - бюджет города | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | -\*\* | - | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | -\*\* | - | - | - | - | - |
| - бюджет города | -\*\* | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 29243,75 | 14782,23 | 11561,86 | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | 29243,75 | 14782,23 | 11561,86 | - | - | - |
|  | - бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 29243,75 | 14782,23 | 11561,86 | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Специальные подпрограммы | | | | | | |  |
| 2.1 | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 74435,02 | 45566,52 | 61037,68 | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | 45406,76 | 45566,52 | 61037,68 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 45113,55 | 45566,52 | 61037,68 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 293,21 | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | - Фонд содействия реформированию ЖКХ | 29028,26 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Специальная подпрограмма «Жилище» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 31505,78 | 7283,79 | 7497,21 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 31505,78 | 7283,79 | 7 497,21 | - | - | - |
| - бюджет города | 3936,60 | 7283,79 | 7497,21 | - | - | - |
| - областной бюджет | 14631,53 | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | 12937,65 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 17162,13 | 14230,00 | 14230,00 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 17162,13 | 14230,00 | 14230,00 | - | - | - |
| - бюджет города | 17162,13 | 14230,00 | 14230,00 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 181,32 | - | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 181,32 | - | - | - | - | - |
| - бюджет города | 181,32 | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 182,00 | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | 182,00 | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города | 182,00 | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |

\*Объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

\*\*Объем финансирования подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении бюджетных средств.».

1.3. Раздел 2 «Мероприятия подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:

«2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Мероприятие направлено на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Мероприятие предусматривает:

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение у лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Средства на реализацию указанного мероприятия предоставляются в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п (далее – региональная адресная программа), согласно таблице 3 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» и приложению к настоящей подпрограмме. Превышение запланированного региональной адресной программой объема денежных средств по городскому округу Иваново финансируется за счет средств городского бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета;

- средств областного бюджета;

- средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

2. Переселение граждан в приобретенные жилые помещения.

Мероприятие направлено на приобретение жилых помещений и предоставление их гражданам (нанимателям), переселяемым из аварийных жилых домов. Приобретение жилых помещений осуществляется в введенных в эксплуатацию многоквартирных домах на рынке жилой недвижимости города Иванова.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2019-2024 годы.

3. Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения.

Мероприятие подразумевает предоставление:

- возмещения за жилые помещения собственникам расселяемых жилых помещений, с которыми достигнуто соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. Размер возмещения за жилое помещение определяется на основании оценки рыночной стоимости этого жилого помещения и размера убытков, причиняемых собственнику жилого помещения его изъятием;

- возмещения за жилые помещения собственникам расселяемых жилых помещений, с которыми не удалось достичь соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, и решение об условиях изъятия принято в судебном порядке. При подготовке искового заявления о предоставлении возмещения за жилое помещение учитываются результаты оценки рыночной стоимости этого жилого помещения и размера убытков, причиняемых собственнику жилого помещения его изъятием.

Порядок расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах определяется решением Ивановской городской Думы.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2019-2024 годы.

4. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений.

В рамках мероприятия обеспечивается проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными, стоимости жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых жилых помещений, а также размера убытков, причиняемых собственникам жилых помещений их изъятием. Полученная оценка служит основанием для определения размера возмещения за изымаемые жилые помещения или подтверждения эквивалентности приобретаемого жилья.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2019-2024 годы.

5. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Мероприятие подразумевает возмещение собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, ежемесячной платы за наем (поднаем) благоустроенных жилых помещений на рынке жилья города Иванова на период действия подпрограммы. Данное мероприятие направлено на предотвращение несчастных случаев в связи с признанием домов аварийными и создание безопасных условий проживания граждан на период расселения домов.

Порядок предоставления и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, устанавливается постановлением Администрации города Иванова.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2019-2024 годы.

6. Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами.

В рамках мероприятия обеспечивается проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги путем привлечения экспертов, экспертных организаций, отвечающих требованиям, указанным в статье 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2019 год.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* | 2023\* | 2024\* |
| Подпрограмма, всего: | | | 74 435,02 | 45 566,52 | 61 037,68 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | | | 45 406,76 | 45 566,52 | 61 037,68 | - | - | - |
| - бюджет города | | | 45 113,55 | 45 566,52 | 61 037,68 | - | - | - |
| - областной бюджет | | | 293,21 | - | - | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | 29 028,26 | - | - | - | - | - |
| 1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 36 734,54 | - | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 7 706,28 | - | - | - | - | - |
| - бюджет города | 296,18 | - | - | - | - | - |
| - дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | 7 116,89 | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | 293,21 | - | - | - | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | 29 028,26 | - | - | - | - | - |
| 2 | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 10 727,05 | 15 770,93 | 16 632,00 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 10 727,05 | 15 770,93 | 16 632,00 | - | - | - |
| - бюджет города | 10 727,05 | 15 770,93 | 16 632,00 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 18 594,42 | 21 722,63 | 37 181,92 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 18 594,42 | 21 722,63 | 37 181,92 | - | - | - |
| - бюджет города | 18 594,42 | 21 722,63 | 37 181,92 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 82,00 | 161,50 | 284,80 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 82,00 | 161,50 | 284,80 | - | - | - |
| - бюджет города | 82,00 | 161,50 | 284,80 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 8 147,01 | 7 911,46 | 6 938,96 | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 8 147,01 | 7 911,46 | 6 938,96 | - | - | - |
| - бюджет города | 8 147,01 | 7 911,46 | 6 938,96 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 150,00 | - | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 150,00 | - | - | - | - | - |
| - бюджет города | 150,00 | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |

\*Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

Таблица 3. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (постановление Администрации города Иванова) | | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений, ед. | | | Расселяемая площадь жилых помещений,  кв. м | | | Стоимость переселения граждан, руб. | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе мероприятия: | | | | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Региональный проект «Обеспечение  устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого  имущества (жилых помещений), изымаемых и  предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными  контрактами | |
| Всего: | в том числе: | |
| Номер | Дата | Выкуп жилых помещений у собственников | Приобретение жилых помещений у лиц,  не являющихся застройщиками |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Всего | | | X | X | X | 51 | 942,00 | 16 | 10 | 6 | 910,50 | 577,40 | 333,10 | 36966540,00 | 36734540,00 | 21878280,00 | 14856260,00 | 82000,00 | 150000,00 |
| Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 29617654,50 | 29617654,50 | 18782244,60 | 10835409,90 | - | - |
| - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 29028263,00 | 29028263,00 | 18408478,00 | 10619785,00 | - | - |
| - средства областного бюджета | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 293214,00 | 293214,00 | 185944,00 | 107270,00 | - | - |
| - средства бюджета города | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 296177,50 | 296177,50 | 187822,60 | 108354,90 | - | - |
| Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 7116885,50 | 7116885,50 | 3096035,40 | 4020850,10 | - | - |
| 1 | г. Иваново,  ул. 4-я Меланжевая,  д. 11 | | 912 | 16.05.  2016 | 4 квартал 2020 | 30 | 506,90 | 8 | 3 | 5 | 475,40 | 195,60 | 279,80 | 19944700,00 | 19875100,00 | 7396020,00 | 12479080,00 | 24600,00 | 45000,00 |
|  | Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 15464286,60 | 15464286,60 | 6362672,40 | 9101614,20 | **-** | **-** |
|  | - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 15156547,00 | 15156547,00 | 6236055,00 | 8920492,00 | **-** | **-** |
|  | - средства областного бюджета | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 153096,00 | 153096,00 | 62990,00 | 90106,00 | **-** | **-** |
|  | - средства бюджета города | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 154643,60 | 154643,60 | 63627,40 | 91016,20 | **-** | **-** |
|  | Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4410813,40 | 4410813,40 | 1033347,60 | 3377465,80 | **-** | **-** |
| 2 | г. Иваново,  ул. 2-я Энергетическая,  д. 30 | | 911 | 16.05.  2016 | 4 квартал 2020 | 21 | 435,10 | 8 | 7 | 1 | 435,10 | 381,80 | 53,30 | 17021840,00 | 16859440,00 | 14482260,00 | 2377180,00 | 57400,00 | 105000,00 |
|  | Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 14153367,90 | 14153367,90 | 12419572,20 | 1733795,70 | - | - |
|  | - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 13871716,00 | 13871716,00 | 12172423,00 | 1699293,00 | - | - |
|  | - средства областного бюджета | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 140118,00 | 140118,00 | 122954,00 | 17164,00 | - | - |
|  | - средства бюджета города | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 141533,90 | 141533,90 | 124195,20 | 17338,70 | - | - |
|  | Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2706072,10 | 2706072,10 | 2062687,80 | 643384,30 | - | - |

Таблица 4. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (постановление Администрации города Иванова) | | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома,  кв. м | Количество расселяемых жилых помещений, ед. | | | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | | | Стоимость переселения граждан, тыс. руб. | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе мероприятия: | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений |
| Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего | | X | X | X | 483 | 7598,60 | 197 | 147 | 50 | 7438,70 | 5107,25 | 2331,45 | 91753,78 | 32402,93 | 58904,55 | 446,30 |
|  | Итого по 2020 году | X | X | X | 66 | 939,30 | 26 | 19 | 7 | 939,30 | 576,75 | 362,55 | 37655,06 | 15770,93 | 21722,63 | 161,50 |
| 1 | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 93 | 63 | 24.01.2017 | 4 квартал 2020 | 30 | 434,80 | 13 | 11 | 2 | 434,80 | 339,30 | 95,50 | 17019,74 | 4154,25 | 12771,99 | 93,50 |
| 2 | г. Иваново,  ул. Чайковского, д. 28 | 64 | 24.01.2017 | 4 квартал 2020 | 36 | 504,50 | 13 | 8 | 5 | 504,50 | 237,45 | 267,05 | 20635,32 | 11616,68 | 8950,64 | 68,00 |
|  | Итого по 2021 году | X | X | X | 110 | 1367,50 | 40 | 32 | 8 | 1321,80 | 952,20 | 369,60 | 54098,72 | 16632,00 | 37181,92 | 284,80 |
| 3 | г. Иваново, 20-я Линия, д. 3 | 439 | 03.04.2017 | 4 квартал 2021 | 19 | 352,80 | 8 | 6 | 2 | 352,80 | 270,50 | 82,30 | 14186,30 | 3703,50 | 10429,40 | 53,40 |
| 4 | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 101 | 537 | 14.04.2017 | 4 квартал 2021 | 23 | 410,90 | 8 | 5 | 3 | 410,90 | 235,90 | 175,00 | 17004,84 | 7875,00 | 9085,34 | 44,50 |
| 5 | г. Иваново,  ул. Фрунзе, д. 6 | 949 | 14.07.2017 | 4 квартал 2021 | 55 | 442,40 | 20 | 19 | 1 | 396,70 | 367,70 | 29,00 | 16118,52 | 1305,00 | 14644,42 | 169,10 |
| 6 | г. Иваново,  ул. Яблочная, д. 13 | 1138 | 18.08.2017 | 4 квартал 2021 | 13 | 161,40 | 4 | 2 | 2 | 161,40 | 78,10 | 83,30 | 6789,06 | 3748,50 | 3022,76 | 17,80 |
|  | Итого по 2022 году | X | X | X | 87 | 1565,70 | 35 | 24 | 11 | 1565,70 | 1011,80 | 553,90 | - | - | - | - |
| 7 | г. Иваново, ул. 1-я Высоковольтная, д. 6 | 1408 | 17.10.2017 | 4 квартал  2022 | 18 | 175,20 | 5 | 4 | 1 | 175,20 | 118,50 | 56,70 | - | - | - | - |
| 8 | г. Иваново, 12-й Проезд, д. 23 | 1643 | 28.11.2017 | 4 квартал  2022 | 16 | 387,80 | 9 | 6 | 3 | 387,80 | 259,80 | 128,00 | - | - | - | - |
| 9 | г. Иваново, пер. Коммунистический, д. 3 | 1665 | 05.12.2017 | 4 квартал  2022 | 24 | 503,70 | 12 | 7 | 5 | 503,70 | 274,90 | 228,80 | - | - | - | - |
| 10 | г. Иваново,  ул. Свободы, д. 23 | 1696 | 07.12.2017 | 4 квартал  2022 | 29 | 499,00 | 9 | 7 | 2 | 499,00 | 358,60 | 140,40 | - | - | - | - |
|  | Итого по 2023 году | Х | Х | Х | 113 | 1902,40 | 46 | 30 | 16 | 1891,80 | 1213,70 | 678,10 | - | - | - | - |
| 11 | г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 5 | 1695 | 07.12.2017 | 4 квартал 2023 | 30 | 495,60 | 12 | 9 | 3 | 485,00 | 316,30 | 168,70 | - | - | - | - |
| 12 | г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, д. 1 | 1714 | 12.12.2017 | 4 квартал 2023 | 28 | 538,90 | 16 | 8 | 8 | 538,90 | 249,20 | 289,70 | - | - | - | - |
| 13 | г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 18 | 58 | 25.01.2018 | 4 квартал 2023 | 20 | 386,10 | 8 | 6 | 2 | 386,10 | 296,10 | 90,00 | - | - | - | - |
| 14 | г. Иваново, ул. 2-я Энергетическая, д. 15 | 57 | 25.01.2018 | 4 квартал 2023 | 35 | 481,80 | 10 | 7 | 3 | 481,80 | 352,10 | 129,70 | - | - | - | - |
|  | Итого по 2024 году | Х | Х | Х | 107 | 1823,70 | 50 | 42 | 8 | 1720,10 | 1352,80 | 367,30 | - | - | - | - |
| 15 | г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 7 | 226 | 26.02.2018 | 4 квартал 2024 | 21 | 503,80 | 11 | 9 | 2 | 479,40 | 364,80 | 114,60 | - | - | - | - |
| 16 | г. Иваново,  ул. Нарвская, д. 1 | 566 | 11.05.2018 | 4 квартал 2024 | 28 | 466,30 | 16 | 13 | 3 | 404,10 | 341,40 | 62,70 | - | - | - | - |
| 17 | г. Иваново,  ул. Свободы, д. 46 | 565 | 11.05.2018 | 4 квартал 2024 | 40 | 507,40 | 15 | 12 | 3 | 490,40 | 300,40 | 190,00 | - | - | - | - |
| 18 | г. Иваново,  20-я Линия, д. 5 | 747 | 07.06.2018 | 4 квартал 2024 | 18 | 346,20 | 8 | 8 | 0 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | - | - | - | - |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.