УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Иванова

от 28.10.2019 № 1668

Порядок

отбора объектов капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново при организации дорожных работ

1. Общие положения

1.1. Порядок отбора объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново при организации дорожных работ (далее – Порядок) определяет последовательность и критерии указанного отбора.

2. Последовательность отбора объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново (далее – Объектов) для организации дорожных работ:

2.1. Отбор Объектов для организации дорожных работ осуществляется комиссией по отбору объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново (далее – Комиссия) на очередной финансовый год в срок до 1 октября года, ему предшествующего (на 2020 год отбор осуществляется в срок до 1 ноября 2019 года).

2.2. Состав Комиссии утверждён приложением № 1 к настоящему Порядку. Положение о Комиссии утверждено приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.3. Комиссия формирует предложения в перечень объектов для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново (далее – Перечень объектов).

Комиссией определяется очередность Объектов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в очередном финансовом году.

2.4. Предложения в Перечень объектов включают в себя следующие сведения:

а) наименование и адрес Объекта;

б) транспортно-эксплуатационное состояние Объекта;

в) категорию дороги или улицы;

г) социальную значимость Объекта;

д) интенсивность дорожного движения.

2.5. Перечень Объектов утверждается заместителем главы Администрации города Иванова, курирующим вопросы благоустройства.

2.6. Изменения в Перечень объектов вносятся в следующих случаях:

а) изменение объема ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта и ремонта Объектов;

б) экономия по использованию ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта и ремонта Объектов;

в) перераспределение Объектов в связи с возникшей необходимостью;

г) по результатам общественных (публичных) обсуждений.

Объекты, не вошедшие в Перечень объектов, считаются резервными и подлежат включению в соответствии с установленной Порядком очередностью в Перечень объектов на очередной финансовый год, а также в Перечень объектов на текущий финансовый год.

3. Очередность включения Объектов в Перечень объектов:

3.1. Отбор каждого Объекта, включаемого в предложения в Перечень объектов, производится Комиссией в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.2. При определении очередности Объектов учитываются следующие критерии:

3.2.1. Интенсивность дорожного движения, измеряемая в единицах транспортных средств, которые проходят по дороге в сутки.

3.2.2. Категория автомобильной дороги или улицы.

3.2.3. Транспортно-эксплуатационное состояние объекта (оценка покрытия проезжей части автомобильной дороги) с учетом следующих показателей:

- просадки, проломы, выбоины, нарушения поперечного профиля;

- трещины раскрытием более 3-х см;

- коллейность более 3-х см;

- нарушенная система водоотвода.

3.2.4. Социальная значимость объекта:

- наличие социально значимых объектов (школы, детские сады и др.);

- наличие регулярного автобусного сообщения;

- подъезды к медицинским и лечебным учреждениям.

3.2.5. Наличие решений судов о возложении обязанностей по проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования, предписаний Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Ивановской области о проведении капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Приложение № 1

к Порядку отбора объектов

капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

городского округа Иваново

при организации дорожных работ

Состав

комиссии по отбору объектов капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново при организации дорожных работ

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комиссии: |  |
| заместитель главы Администрации города Иванова | Мягков А.А. |
| Секретарь Комиссии: |  |
| заместитель начальника управления благоустройства Администрации города Иванова | Приданов А.Ю. |
| Члены Комиссии: |  |
| начальник управления образования Администрации города Иванова | Арешина Е.В. |
| начальник управления благоустройства Администрации города Иванова | Бобышев С.Н. |
| председатель комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова | Мановский Н.А. |
| начальник управления социальной защиты населения города Иванова администрации города Иванова | Семенова Л.М. |
| начальник управления экономического развития и торговли Администрации города Иванова | Соколова Е.Н. |
| председатель территориального общественного самоуправления  | по согласованию |
| Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Ивановской области  | по согласованию |
| члены Общественного Совета города Иванова  | по согласованию |
| депутаты Ивановской городской Думы  | по согласованию |

Приложение № 2

к Порядку отбора объектов

капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

городского округа Иваново

при организации дорожных работ

Положение

о комиссии по отбору объектов капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского округа Иваново при организации дорожных работ

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по отбору объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново при организации дорожных работ (далее – Положение) определяет основные задачи и полномочия, а также организацию деятельности комиссии по отбору объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново при организации дорожных работ (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по отбору объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Иванова.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Ивановской области, правовыми актами города Иванова.

1.5. Членами Комиссии являются руководители структурных подразделений Администрации города Иванова, представители общественных организаций, ГИБДД УМВД по Ивановской области, депутатыИвановской городской Думы.

1.6. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.

1.7. Постоянный количественный состав комиссии – 7 человек.

2. Цель и задачи деятельности Комиссии

2.1. Целью Комиссии является обеспечение эффективного использования бюджетных средств из бюджетной системы Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.

2.2. Задачи Комиссии:

- отбор объектов в соответствии с Порядком отбора объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново при организации дорожных работ;

- формирование на очередной финансовый год Перечня объектов для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Формой деятельности Комиссии являются заседания. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии исходя из необходимости, но не реже одного раза в год.

3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний, повестках заседаний Комиссии, оформляет протоколы, доводит решения Комиссии до членов Комиссии и иных заинтересованных лиц.

3.3. Перечень вопросов, обсуждаемых на Комиссии, формируется по предложениям членов Комиссии. Инициаторы предложений подготавливают необходимые документы и материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

3.4. Обязательным вопросом, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии, является отбор объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново и формирование предложений в Перечень объектов для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново на очередной финансовый год.

3.5. Предложения для рассмотрения направляются в письменном виде секретарю Комиссии для включения в повестку заседания и рассматриваются в течение месяца со дня поступления.

3.6. Повестки заседаний Комиссии, материалы для рассмотрения доводятся до членов Комиссии не менее чем за три дня до заседания.

3.7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет член Комиссии – начальник управления благоустройства Администрации города Иванова.

3.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на Комиссии.

Решения Комиссии принимаются голосованием простым большинством голосов членов Комиссии.

Решение Комиссии в день его принятия оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.

Указанный протокол составляется в двух экземплярах.

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

3.9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.

3.10. Члены Комиссии в случае отсутствия на заседаниях Комиссии могут представлять в письменном виде свои предложения и замечания.

3.11. По результатам заседаний Комиссии формируется Перечень объектов для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново на очередной финансовый год.