УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Иванова от 02.12.2019 № 522-р

Порядок формирования и реализации муниципальной адресной

инвестиционной программы города Иванова

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова (далее – Порядок) определяет действия структурных подразделений Администрации города Иванова по формированию и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова.

1.2. Муниципальная адресная инвестиционная программа города Иванова (далее – Программа) представляет собой перечень объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, осуществление инвестиций в которые предусмотрено бюджетом города Иванова (далее – инвестиционные проекты, объекты капитального строительства), планом мероприятий по выполнению наказов избирателей, проектом бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Программа формируется сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) и утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Иванова.

1.4. В случаях, установленных настоящим Порядком, в Программу вносятся изменения, обеспечивающие ее актуализацию и соответствие плановым (утвержденным) бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций.

2. Формирование муниципальной адресной инвестиционной

программы города Иванова

2.1. Формирование Программы осуществляет управление капитального строительства Администрации города Иванова.

2.2. Программа формируется в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

2.3. Бюджетные ассигнования на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства, отражаемые в Программе, могут предусматривать ассигнования на: строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, проведение проектно-изыскательских работ (в том числе предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства).

Плановые объемы бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства, отражаемые в Программе, должны соответствовать плановым объемам бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в соответствующие объекты, предусмотренным бюджетом города Иванова, планом мероприятий по выполнению наказов избирателей, проектом бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период.

2.4. Не подлежат включению в Программу:

- объекты капитального строительства, осуществление инвестиций в которые не предусмотрено бюджетом города Иванова, планом мероприятий по выполнению наказов избирателей, проектом бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период;

- объекты капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и (или) на реализацию которых предоставлены субсидии, предусмотренные  статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.5. Программа подлежит утверждению Администрацией города Иванова до момента представления проекта бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период в Ивановскую городскую Думу.

2.6. Внесение изменений в Программу осуществляется по факту внесения изменений в бюджет города Иванова, в план мероприятий по выполнению наказов избирателей, предусматривающих:

- изменение объемов и (или) периода предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Программу;

- исключение программных мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в отдельные объекты капитального строительства, включенные в Программу;

- включение программных мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в новые объекты капитального строительства, не включенные в Программу.

Внесение изменений в Программу осуществляется в течение 30 дней с момента внесения соответствующих изменений в бюджет города Иванова, в план мероприятий по выполнению наказов избирателей.

2.7. Программа размещается финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова в сети Интернет не позднее 30 дней с момента ее утверждения (внесения изменений в утвержденную Программу).

3. Реализация муниципальной адресной инвестиционной

программы города Иванова

3.1. Реализацию Программы обеспечивает муниципальный заказчик в лице управления капитального строительства Администрации города Иванова.

3.2. К функциям муниципального заказчика по реализации инвестиционных проектов относятся:

- обеспечение получения разрешения на строительство;

- урегулирование разногласий, возникающих при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) объектов капитального строительства;

- обеспечение получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- хранение положительных заключений государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, а также документов об утверждении проектной и сметной документации;

- подготовка документации к проведению торгов на выполнение работ и оказание услуг по объектам капитального строительства;

- обеспечение в установленном порядке строительного контроля;

- обеспечение рационального и экономного расходования выделенных на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объекта капитального строительства средств, своевременное осуществление платежей за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) и т. д.;

- обеспечение своевременного предъявления подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств;

- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Расходование бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Иванова, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, в установленном порядке исполнения бюджета города Иванова по расходам.

Каждый инвестиционный проект (объект капитального строительства) отражается в бюджете города по уникальному коду целевой статьи расходов.

3.4. В целях открытия предельных объемов финансирования по объекту капитального строительства, включенному в Программу, главный распорядитель бюджетных средств, являющийся муниципальным заказчиком, представляет однократно в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрактов (договоров) и дополнительных соглашений к ним с указанием стоимости работ (в том числе на текущий финансовый год) и источников бюджетного финансирования.

При наличии утвержденной проектно-сметной документации по объекту капитального строительства главный распорядитель бюджетных средств, являющийся муниципальным заказчиком, дополнительно представляет в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова заверенные в установленном порядке копии следующих документов (в отношении каждого из объектов капитального строительства):

- сводного сметного расчета стоимости строительства;

- положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (если проведение такой экспертизы обязательно в предусмотренных законодательством случаях);

- положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства;

- документа об утверждении муниципальным заказчиком проектной документации;

- уточненных объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ по переходящим объектам капитального строительства в ценах текущего года;

- титульных списков объектов капитального строительства на соответствующий финансовый год. Титульные списки строек и объектов подлежат утверждению курирующим управление капитального строительства Администрации города Иванова заместителем главы Администрации города Иванова.

Контроль за правильностью оформления документов и достоверностью приведенных в них сведений возлагается на муниципального заказчика. Оригиналы указанных документов хранятся у муниципального заказчика и предоставляются в финансово-казначейское управление Администрации города Иванова по требованию.

3.5. Осуществление расходов по объектам капитального строительства из бюджета города проводится путем перечисления средств с лицевых счетов главного распорядителя бюджетных средств, являющегося муниципальным заказчиком, открытых в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова, в соответствии с установленным порядком исполнения бюджета города Иванова по расходам.

3.6. Управление капитального строительства Администрации города Иванова ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, готовит отчет о ходе реализации Программы.

Отчет о ходе реализации Программы должен содержать следующую информацию (по каждому объекту капитального строительства):

- плановые и фактические объемы бюджетных инвестиций на отчетную дату;

- причины отклонения фактических объемов бюджетных инвестиций от плановых;

- объем кредиторской задолженности за выполненные работы (оказанные услуги) по принятым денежным обязательствам, подлежащие оплате за счет бюджетных средств (при наличии).

3.7. Управление капитального строительства Администрации города Иванова при участии финансово-казначейского управления Администрации города Иванова ежегодно в срок до 1 апреля представляет Главе города Иванова итоговый отчет о реализации Программы за прошедший год.

3.8. Отчеты о ходе реализации Программы, а также итоговый отчет о реализации Программы за прошедший год подлежат размещению финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова в сети Интернет.

Приложение

к Порядку формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы города Иванова

Муниципальная адресная инвестиционная программа города Иванова

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

(тыс. руб.)

| № п/п | Муниципальная программа,инвестиционный проект (объект капитального строительства) | Плановый объем бюджетных инвестиций на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам |
| …год | …год | …год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) № 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 1.2. | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 1.3. | средства бюджета города |  |  |  |  |
| 2. | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) № 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 2.2. | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 2.3. | средства бюджета города |  |  |  |  |
| 3. | Инвестиционный проект (объект капитального строительства) № 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  | средства бюджета города |  |  |  |  |