В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=943A4817983F5FB8B92D37E881A11BED54AF2CB6DD402D733454B9DB5FDD60120FA8A1C4E4F2BC14A8259AC51534D8E96A0FBD150D4390FBD7G7L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/ref=943A4817983F5FB8B92D29E597CD47E253AC7BB8DF4721236908BF8C008D66474FE8A791B5B5EB11A929D094547FD7E86FD1G3L) города Иванова, [постановлением](consultantplus://offline/ref=943A4817983F5FB8B92D29E597CD47E253AC7BB8DF44262D6006BF8C008D66474FE8A791B5B5EB11A929D094547FD7E86FD1G3L) Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», Администрация города Иванова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=9989DD8289EE8CD761991C688CB1C66C40A8686A38DE8CC7641932AF6EA6FEC27DAFA7A5D81E75E4F995BD0E59DCE42CB3437E1257133FAA99852762X4j3L) «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 08.02.2019 № 152, от 19.03.2019 № 388, от 18.04.2019 № 563, от 25.04.2019 № 620, от 28.05.2019 № 742, от 08.07.2019 № 953, от 08.08.2019 № 1156, от 16.08.2019 № 1223, от 20.09.2019 № 1416, от 04.10.2019 № 1534, от 13.11.2019 № 1778, от 20.11.2019 № 1825, от 29.11.2019 № 1874, от 23.12.2019 № 2052, от 27.12.2019 № 2120, от 23.03.2020 № 347, от 08.05.2020 № 535, от 08.07.2020 № 762, от 23.07.2020 № 810, от 30.09.2020 № 1079, от 13.10.2020 № 1116, от 02.11.2020 № 1224, от 13.11.2020 № 1288, от 01.12.2020 № 1369, от 29.12.2020 № 1540, от 02.02.2021 № 113, от 31.03.2021 № 391, от 13.05.2021 № 549, от 01.06.2021 № 659, от 28.06.2021 № 776, от 19.07.2021 № 859, от 01.09.2021 № 1014, от 13.10.2021 № 1161, от 11.11.2021 № 1308, от 12.11.2021 № 1330, от 14.12.2021 № 1485, от 24.12.2021 № 1559, от 04.03.2022 № 226, от 05.04.2022 № 381, от 19.05.2022 № 570):

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы» строку «Объем ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования:  2019 год – 196 378,63 тыс. руб.,  2020 год – 203 164,40 тыс. руб.,  2021 год – 235 592,40 тыс. руб.,  2022 год – 296 161,99 тыс. руб.,  2023 год – 67 402,58 тыс. руб.,  2024 год – 66 507,28 тыс. руб.  Бюджет города Иванова:  2019 год – 109 937,49 тыс. руб.,  2020 год – 116 891,38 тыс. руб.,  2021 год – 164 143,14 тыс. руб.,  2022 год – 113 460,33 тыс. руб.,  2023 год – 33 705,69 тыс. руб.,  2024 год – 32 810,39 тыс. руб.  Областной бюджет:  2019 год – 45 282,49 тыс. руб.,  2020 год – 41 313,88 тыс. руб.,  2021 год – 63 860,68 тыс. руб.,  2022 год\*\* – 173 245,15 тыс. руб.,  2023 год\*\* – 33 696,89 тыс. руб.,  2024 год\*\* – 33 696,89 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2019 год – 12 130,39 тыс. руб.,  2020 год – 33 902,20 тыс. руб.,  2021 год – 5 682,54 тыс. руб.,  2022 год\*\* – 1 377,42 тыс. руб.,  2023 год\*\* – 0 тыс. руб.,  2024 год\*\* – 0 тыс. руб.  Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ):  2019 год – 29 028,26 тыс. руб.,  2020 год – 11 056,94 тыс. руб.,  2021 год – 1 906,04 тыс. руб.,  2022 год – 8 079,09 тыс. руб.,  2023 год – 0 тыс. руб.,  2024 год – 0 тыс. руб. |

\*Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере выделения средств из федерального и областного бюджетов.».

1.2. В разделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы»:

1.2.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- не менее 82 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;».

1.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- не менее 93 семей (граждан) улучшат свои жилищные условия благодаря предоставленным в рамках мероприятия мерам государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования;».

1.2.3. Строки 4 и 5 таблицы 6 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год, факт | 2020 год  факт | 2021 год  факт | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семей | - | 12 | 13 | 51 | 8 | 2 | 4\*\* | 4\*\* |
| 5 | Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) | семей | - | 21 | 20 | 17 | 33 | 21 | 1 \*\*\* | 1 \*\*\* |

».

1.3. Таблицу 7 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы / Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Программа, всего: | | | 196 378,63 | 203 164,40 | 235 592,40 | 296 161,99 | 67 402,58 | 66 507,28 |
| Бюджетные ассигнования: | | | 196 378,63 | 203 164,40 | 235 592,40 | 296 161,99 | 67 402,58 | 66 507,28 |
| - бюджет города | | | 109 937,49 | 116 891,38 | 164 143,14 | 113 460,33 | 33 705,69 | 32 810,39 |
| - областной бюджет | | | 45 282,49 | 41 313,88 | 63 860,68 | 173 245,15 | 33 696,89 | 33 696,89 |
| - федеральный бюджет | | | 12 130,39 | 33 902,20 | 5 682,54 | 1 377,42 | - | - |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | 29 028,26 | 11 056,94 | 1 906,04 | 8 079,09 | - | - |
| 1 | Аналитические подпрограммы | | | | | | | |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за содержание жилого помещения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 |
| Бюджетные ассигнования: | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 88 204,58 | 62 341,18 | 81 505,87 | 5 262,06 | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 88 204,58 | 62 341,18 | 81 505,87 | 5 262,06 | - | - |
| - бюджет города | 88 204,58 | 62 341,18 | 81 505,87 | 5 262,06 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 29 243,75 | 14 636,22 | 39 920,49 | 161 779,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
|  | Бюджетные ассигнования: | 29 243,75 | 14 636,22 | 39 920,49 | 161 779,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
|  | - бюджет города | - | - | 270,00 | 4 200,00 | - | - |
|  | - областной бюджет | 29 243,75 | 14 636,22 | 39 650,49 | 157 579,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Специальные подпрограммы | | | | | | | |
| 2.1 | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 37 282,27 | 46 926,04 | 45 246,57 | 74 476,82 | 6 751,90\* | 5 856,60\* |
|  | Бюджетные ассигнования: | 37 282,27 | 46 926,04 | 45 246,57 | 74 476,82 | 6 751,90 | 5 856,60 |
|  | - бюджет города | 7 960,80 | 35 757,41 | 43 321,28 | 66 316,12 | 6 751,90 | 5 856,60 |
|  | - областной бюджет | 293,21 | 111,69 | 19,25 | 81,61 | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | **-** | - | - |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 29 028,26 | 11 056,94 | 1 906,04 | 8 079,09 | - | - |
| 2.2 | Специальная подпрограмма «Жилище» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 29 501,46 | 52 838,21 | 33 125,28 | 20 045,67 | 7 283,79 | 7 283,79 |
| Бюджетные ассигнования: | 29 501,46 | 52 838,21 | 33 125,28 | 20 045,67 | 7 283,79 | 7 283,79 |
| - бюджет города | 1 625,54 | 1 770,44 | 3 251,80 | 3 083,79 | 7 283,79 | 7 283,79 |
| - областной бюджет | 15 745,53 | 17 165,57 | 24 190,94 | 15 584,46 | - | - |
| - федеральный бюджет | 12 130,39 | 33 902,20 | 5 682,54 | 1 377,42 | - | - |
| 2.3 | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 9 998,49 | 7 877,86 | 9 131,19 | 14 438,36 | 14 530,00 | 14 530,00 |
| Бюджетные ассигнования: | 9 998,49 | 7 877,86 | 9 131,19 | 14 438,36 | 14 530,00 | 14 530,00 |
| - бюджет города | 9 998,49 | 7 877,86 | 9 131,19 | 14 438,36 | 14 530,00 | 14 530,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 181,32 | 8 729,49 | 26 663,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Бюджетные ассигнования: | 181,32 | 8 729,49 | 26 663,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - бюджет города | 181,32 | 8 729,49 | 26 663,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1 966,76 | 335,00 | - | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | 1 966,76 | 335,00 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города | 1 966,76 | 335,00 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов и участников  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | - | 9 400,40 | - | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | - | 9 400,40 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | 9 400,40 | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |

\*Объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.4. [Раздел 2](consultantplus://offline/ref=6CA770BF96A26D81D49A55B336B13804D4F49B3C7FF95DD13C3CA351914F316372A9C11420475BCDC69FD79D3916F4E9FAE820DDEA1736F9352C44C3BBNEL) «Мероприятия подпрограммы» [приложения](consultantplus://offline/ref=22DFA5E343636E9F995E14B2CCE3A3B8C44E4C7D7A6DCACF55E3654D978CB680F7BC589340A74DF60ACFF0A7174C056EBC29B3FBB85E4B43FABE0399s2v7F) 3 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:

«2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», которое реализуется посредством следующих мероприятий:

1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Мероприятие направлено на исполнение переданных в соответствии со статьей 8.1 Закона Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области» государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет субвенции из областного бюджета, предоставляемой бюджету города Иванова на исполнение переданных государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

2. Осуществление за счет средств бюджета города Иванова переданных государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 16.02.2022 № 230 «Об установлении расходного обязательства городского округа Иваново, возникающего в связи с осуществлением переданных государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

Срок выполнения мероприятия – 2021 - 2022 годы.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города Иванова на оплату денежных обязательств, принятых с превышением норматива по показателю средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городскому округу Иваново и/или нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной решением Ивановской городской Думы от 24.05.2005 № 513 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения (учетная норма) и нормы предоставления площади жилого помещения (нормы предоставления)», используемых Методикой определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, и его распределения между городскими округами и муниципальными районами Ивановской области, утвержденной Законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области».

3. Проведение оценки средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова.

Мероприятие направлено на установление показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Иваново в соответствии с Порядком установления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по соответствующему городскому округу, муниципальному району Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 20.05.2022 № 247-п, Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Срок выполнения мероприятия – 2022 год.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.

В рамках подпрограммы планируется приобретение на городском рынке недвижимости жилых помещений (жилых домов, квартир), соответствующих требованиям, предъявляемым к жилым помещениям Законом Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области», а именно: общей площадью не менее 28 квадратных метров, расположенных на территории города Иванова, благоустроенных применительно к условиям города Иванова, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, не требующих проведения капитального и/или текущего (косметического) иным требованиям законодательства.

Право собственности муниципального образования городской округ Иваново на приобретенные жилые помещения подлежит государственной регистрации. Указанные жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в выписке из списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, ведение которого осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области.

Приобретение жилых помещений в собственность городского округа Иваново осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7A6283D7175DA4BD167A60934A4A32DA185DD020CE34B032797FEAB6CD1C78A220CB7CA8713A770668F91112DFZ2c8G) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Функции заказчика при приобретении жилых помещений осуществляет управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова.

Отнесение приобретенных жилых помещений к специализированному жилищному фонду и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31460EBFC40EEA39F4C79074C4A08DC8E6EBB2EF43A069F188EDB14A80FBACD6F4AB656218631A4273740862DB8D78w2DCM) предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.05.2008 № 793.».

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* |
| Подпрограмма, всего: | | | 29 243,75 | 14 636,22 | 39 920,49 | 161 779,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
| - бюджет города | | | - | - | 270,00 | 4 200,00 | - | - |
| - областной бюджет | | | 29 243,75 | 14 636,22 | 39 650,49 | 157 579,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
| - федеральный бюджет | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 39 920,49 | 29 243,75 | 39 650,49 | 157 579,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
| - бюджет города | 270,00 | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | 39 650,49 | 14 636,22 | 39 650,49 | 157 579,08 | 33 696,89 | 33 696,89 |
| - федеральный бюджет | 39 920,49 | - | - | - | - | - |
| 2 | Осуществление за счет средств бюджета города Иванова переданных государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. | - | - | 270,00 | 4 185,00 | - | - |
| - бюджет города | - | - | 270,00 | 4 185,00 | - | - |
| 3 | Проведение оценки средней рыночной стоимости  1 квадратного метра общей площади жилого помещения жилых помещений на рынке недвижимости города Иванова | - | - | - | 15,00 | - | - |
| - бюджет города | - | - | - | 15,00 | - | - |

».

1.5. В [приложении 4](consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C660C6472317F4DD11A8EEBE1ABF70C870C16907B6103F0907F08178DFF89F0AE73024BF3BF817B18C30F3754E279D25C396CR0pFG) к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:

1.5.1. Строку 1.1 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | в том числе в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда | человек | 10 | 36 | 0 | 5 | 35 | 16 | 0 | 0 |

».

1.5.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:

1.5.2.1. Абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.».

1.5.2.2. Таблицу 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023\* | 2024\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | | | 37 282,27 | 46 926,04 | 45 246,57 | 74 476,82 | 6 751,90 | 5 856,60 |
| Бюджетные ассигнования: | | | 37 282,27 | 46 926,04 | 45 246,57 | 74 476,82 | 6 751,90 | 5 856,60 |
| - бюджет города | | | 7 960,80 | 35 757,41 | 43 321,28 | 66 316,12 | 6 751,90 | 5 856,60 |
| - областной бюджет | | | 293,21 | 111,69 | 19,25 | 81,61 | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | 29 028,26 | 11 056,94 | 1 906,04 | 8 079,09 | - | - |
| 1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 32 915,26 | 11 279,32 | 3 023,68 | 17 012,78 | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 32 915,26 | 11 279,32 | 3 023,68 | 17 012,78 | - | - |
| - бюджет города | 296,18 | 110,69 | 21,21 | 84,19 | - | - |
| - дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | 3 297,61 | - | 1 077,18 | 8 767,89 | - | - |
| - областной бюджет | 293,21 | 111,69 | 19,25 | 81,61 | - | - |
| - Фонд содействия реформированию ЖКХ | 29 028,26 | 11 056,94 | 1 906,04 | 8 079,09 | - | - |
| 2 | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | - | 12 919,62 | - | 13 712,85 | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | - | 12 919,62 | - | 13 712,85 | - | - |
| - бюджет города | - | 12 919,62 | - | 13 712,85 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | - | 16 648,60 | 35 907,94 | 36 203,99 | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | - | 16 648,60 | 35 907,94 | 36 203,99 | - | - |
| - бюджет города | - | 16 648,60 | 35 907,94 | 36 203,99 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 70,00 | 148,20 | 232,05 | 228,00 | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 70,00 | 148,20 | 232,05 | 228,00 | - | - |
| - бюджет города | 70,00 | 148,20 | 232,05 | 228,00 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 4 147,01 | 5 900,00 | 6 082,90 | 7 319,20 | 6 751,90 | 5 856,60 |
| Бюджетные ассигнования: | 4 147,01 | 5 900,00 | 6 082,90 | 7 319,20 | 6 751,90 | 5 856,60 |
| - бюджет города | 4 147,01 | 5 900,00 | 6 082,90 | 7 319,20 | 6 751,90 | 5 856,60 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 150,00 | 15,30 | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 150,00 | 15,30 | - | - | - | - |
| - бюджет города | 150,00 | 15,30 | - | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств по искам об изъятии у собственников жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | - | 15,00 | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | - | 15,00 | - | - | - | - |
| - бюджет города | - | 15,00 | - | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |

\*Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.5.2.3. Таблицу 3 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.07.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (постановление Администрации города Иванова) | | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений, ед. | | | Расселяемая площадь жилых помещений,  кв. м | | | Стоимость переселения граждан, руб. | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе мероприятия: | | | | | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами |
| Всего: | в том числе: | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | | Приобретение жилых помещений  у лиц, не являющихся застройщиками |
|  | | Всего | в том числе | |
| Номер | Дата | Завершение этапа 2019 года  в 2020 году | Завершение этапа 2019 года  в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего** | | **X** | **X** | **X** | **48** | **1116,30** | **18** | **12** | **6** | **1084,80** | **751,70** | **333,10** | **47911537,95** | **47667537,95** | **33848523,05** | **11279319,20** | **3023676,49** | **13819014,90** | **94000,00** | **150000,00** |
| **Всего по этапу**  **2019 года** | | **X** | **X** | **X** | **43** | **940,20** | **16** | **10** | **6** | **908,70** | **575,60** | **333,10** | **33898437,95** | **33678437,95** | **19859423,05** | **11279319,20** | **3023676,49** | **13819014,90** | **70000,00** | **150000,00** |
| Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 29617654,50 | 29617654,50 | 18782244,60 | 11279319,20 | 1946498,04 | 10835409,90 | - | - |
| - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 29028263,00 | 29028263,00 | 18408477,76 | 11056943,68 | 1906036,23 | 10619785,24 | - | - |
| - средства областного бюджета | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 293214,00 | 293214,00 | 185943,44 | 111685,52 | 19252,90 | 107270,56 | - | - |
| - средства бюджета города | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 296177,50 | 296177,50 | 187823,40 | 110690,00 | 21208,91 | 108354,10 | - | - |
| Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 4060783,45 | 4060783,45 | 1077178,45 | - | 1077178,45 | 2983605,00 | - | - |
| **1** | **г. Иваново,**  **ул. 4-я Меланжевая,**  **д. 11** | **912** | **16.05.**  **2016** | **4**  **квартал**  **2020\*** | **26** | **505,20** | **8** | **3** | **5** | **473,70** | **193,90** | **279,80** | **19217630,00** | **19151630,00** | **7439850,85** | **2313403,03** | **3023676,49** | **11711779,15** | **21000,00** | **45000,00** |
|  | Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 15464286,60 | 15464286,60 | 6362672,40 | 2313403,03 | 1946498,04 | 9101614,20 | **-** | **-** |
|  | - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 15156547,00 | 15156547,00 | 6236054,93 | 2269002,17 | 1906036,23 | 8920492,07 | **-** | **-** |
|  | - средства областного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 153096,00 | 153096,00 | 62990,02 | 22919,56 | 19252,90 | 90105,98 | **-** | **-** |
|  | - средства бюджета города | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 154643,60 | 154643,60 | 63627,45 | 21481,30 | 21208,91 | 91016,15 | **-** | **-** |
|  | Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3687343,40 | 3687343,40 | 1077178,45 | **-** | 1077178,45 | 2610164,95 | **-** | **-** |
| **2** | **г. Иваново,**  **ул. 2-я Энергетическая, д. 30** | **911** | **16.05.**  **2016** | **4**  **квартал 2020** | **17** | **435,00** | **8** | **7** | **1** | **435,00** | **381,70** | **53,30** | **14680807,95** | **14526807,95** | **12419572,20** | **8965916,17** | - | **2107235,75** | **49000,00** | **105000,00** |
|  | Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 14153367,90 | 14153367,90 | 12419572,20 | 8965916,17 | - | 1733795,70 | - | - |
|  | - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 13871716,00 | 13871716,00 | 12172422,83 | 8787941,51 | - | 1699293,17 | - | - |
|  | - средства областного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 140118,00 | 140118,00 | 122953,42 | 88765,96 | - | 17164,58 | - | - |
|  | - средства бюджета города | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 141533,90 | 141533,90 | 124195,95 | 89208,70 | - | 17337,95 | - | - |
|  | Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 373440,05 | 373440,05 | 0,00 | **-** | - | 373440,05 | - | - |
| **Всего по этапу**  **2022 года** | | **Х** | **Х** | **Х** | **5** | **176,10** | **2** | **2** | **0** | **176,10** | **176,10** | **0,00** | **14013100,00** | **13989100,00** | **13989100,00** | **-** | - | **-** | **24000,00** | **-** |
| **3** | **г. Иваново,**  **ул. Советская,**  **д. 24** | **504** | **28.02.2008** | **4 квартал 2023** | **5** | **176,10** | **2** | **2** | **0** | **176,10** | **176,10** | **0,00** | **14013100,00** | **13989100,00** | **13989100,00** | **-** | - | **-** | **24000,00** | **-** |
|  | Всего по региональной адресной программе,  в том числе: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6298392,60 | 6298392,60 | 6298392,60 | - | - | - | - | - |
|  | - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6173055,00 | 6173055,00 | 6173055,00 | - | - | - | - | - |
|  | - средства областного бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 62354,00 | 62354,00 | 62354,00 | - | - | - | - | - |
|  | - средства бюджета города | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 62983,60 | 62983,60 | 62983,60 | - | - | - | - | - |
|  | Дополнительное финансирование за счет средств бюджета города | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 7690707,40 | 7690707,40 | 7690707,40 | - | - | - | - | - |

**\***Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 11, не было завершено в 2020-2021 годах в силу наличия непредвиденных обстоятельств - судебного спора о выселении граждан из жилого помещения в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Завершение переселения планируется в 2022 году.».

1.5.2.4. Таблицу 4 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (постановление Администрации города Иванова) | | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома,  кв. м | Количество расселяемых жилых помещений, ед. | | | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | | | Стоимость переселения граждан, тыс. руб. | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе мероприятия: | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений |
| Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Всего** | | **X** | **X** | **X** | **464** | **7 595,60** | **196** | **145** | **51** | **7 406,15** | **5 034,80** | **2 371,35** | **115 977,25** | **26 632,47** | **88 760,53** | **584,25** |
|  | **Итого по 2020 году** | **X** | **X** | **X** | **59** | **870,10** | **24** | **17** | **7** | **870,10** | **507,95** | **362,15** | **29 716,42** | **12 919,62** | **16 648,60** | **148,20** |
| 1 | г. Иваново,  ул. 10-я Сосневская, д. 93 | 63 | 24.01.2017 | 4 квартал 2020 | 23 | 366,00 | 11 | 9 | 2 | 366,00 | 270,50 | 95,50 | 11 611,27 | 2 060,47 | 9 465,00 | 85,80 |
| 2 | г. Иваново,  ул. Чайковского, д. 28 | 64 | 24.01.2017 | 4 квартал 2020 | 36 | 504,10 | 13 | 8 | 5 | 504,10 | 237,45 | 266,65 | 18 105,15 | 10 859,15 | 7 183,60 | 62,40 |
|  | **Итого по 2021 году** | **X** | **X** | **X** | **101** | **1 375,54** | **39** | **30** | **9** | **1 300,29** | **890,39** | **409,90** | **36 139,99** | **0,00** | **35 907,94** | **232,05** |
|  | **Этап 2021 года** | **X** | **X** | **X** | **96** | **1 306,74** | **37** | **28** | **9** | **1 231,49** | **821,59** | **409,90** | **34 242,69** | **0,00** | **34 010,64** | **232,05** |
| 3 | г. Иваново, 20-я Линия, д. 3 | 439 | 03.04.2017 | 4 квартал 2021 | 17 | 350,40 | 8 | 6 | 2 | 350,40 | 268,10 | 82,30 | 10 081,44 | 0,00 | 10 036,74 | 44,70 |
| 4 | г. Иваново,  ул. 10-я Сосневская, д. 101 | 537 | 14.04.2017 | 4 квартал 2021 | 20 | 352,80 | 7 | 4 | 3 | 352,80 | 177,80 | 175,00 | 9 327,10 | 0,00 | 9 289,85 | 37,25 |
| 5 | г. Иваново,  ул. Фрунзе, д. 6 | 949 | 14.07.2017 | 4 квартал 2021 | 49 | 442,14 | 18 | 17 | 1 | 366,89 | 337,89 | 29,00 | 13 416,70 | 0,00 | 13 274,05 | 142,65 |
| 6 | г. Иваново,  ул. Яблочная, д. 13 | 1138 | 18.08.2017 | 4 квартал 2021 | 10 | 161,40 | 4 | 1 | 3 | 161,40 | 37,80 | 123,60 | 1 417,45 | 0,00 | 1 410,00 | 7,45 |
|  | **Завершение этапа**  **2020 года в 2021 году** | **X** | **X** | **X** | **5** | **68,80** | **2** | **2** | **0** | **68,80** | **68,80** | **0,00** | **1 897,30** | **0,00** | **1 897,30** | **0,00** |
|  | г. Иваново,  ул. 10-я Сосневская, д. 93 | 63 | 24.01.2017 | 3 квартал 2021 | 5 | 68,80 | 2 | 2 | 0 | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 1 893,70 | 0,00 | 1 893,70 | 0,00 |
|  | г. Иваново,  ул. Чайковского, д. 28  (выплата убытков, причиняемых изъятием жилых помещений) | 64 | 24.01.2017 | 1  квартал 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
|  | **Итого по 2022 году** | **X** | **X** | **X** | **65** | **1 124,86** | **28** | **19** | **9** | **1 124,86** | **711,36** | **413,50** | **50 120,84** | **13 712,85** | **36 203,99** | **204,00** |
|  | **Этап 2022 года** | **X** | **X** | **X** | **61** | **1 066,70** | **26** | **17** | **9** | **1 066,70** | **653,20** | **413,50** | **47 538,05** | **13 712,85** | **33 621,20** | **204,00** |
| 7 | г. Иваново,  ул. 1-я Высоковольтная, д. 6 | 1408 | 17.10.2017 | 4 квартал  2022 | 18 | 175,20 | 5 | 4 | 1 | 175,20 | 118,50 | 56,70 | 6 856,70 | 0,00 | 6 808,70 | 48,00 |
| 8 | г. Иваново, 12-й Проезд, д. 23 | 1643 | 28.11.2017 | 4 квартал  2022 | 19 | 387,80 | 9 | 6 | 3 | 387,80 | 259,80 | 128,00 | 15 772,75 | 2 193,75 | 13 507,00 | 72,00 |
| 9 | г. Иваново,  пер. Коммунистический, д. 3 | 1665 | 05.12.2017 | 4 квартал  2022 | 24 | 503,70 | 12 | 7 | 5 | 503,70 | 274,90 | 228,80 | 24 908,60 | 11 519,10 | 13 305,50 | 84,00 |
|  | **Завершение этапа**  **2021 года в 2022 году** | **X** | **X** | **X** | **4** | **58,16** | **2** | **2** | **0** | **58,16** | **58,16** | **0,00** | **2 582,79** | **0,00** | **2 582,79** | **0,00** |
|  | г. Иваново,  ул. 10-я Сосневская, д. 101 | 537 | 14.04.2017 | 2 квартал 2022 | 3 | 58,10 | 1 | 1 | 0 | 58,10 | 58,10 | 0,00 | 2 580,90 | 0,00 | 2 580,90 | 0,00 |
|  | г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 6 | 949 | 14.07.2017 | 2 квартал 2022 | 1 | 0,06 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 |
|  | **Итого по 2023 году** | **Х** | **Х** | **Х** | **135** | **2 401,40** | **55** | **37** | **18** | **2 390,80** | **1 572,30** | **818,50** | - | - | - | - |
| 10 | г. Иваново,  ул. Свободы, д. 23 | 1696 | 07.12.2017 | 4 квартал  2023 | 27 | 499,00 | 9 | 7 | 2 | 499,00 | 358,60 | 140,40 | - | - | - | - |
| 11 | г. Иваново,  ул. 4-я Меланжевая, д. 5 | 1695 | 07.12.2017 | 4 квартал 2023 | 26 | 495,60 | 12 | 9 | 3 | 485,00 | 316,30 | 168,70 | - | - | - | - |
| 12 | г. Иваново,  ул. 4-я Первомайская, д. 1 | 1714 | 12.12.2017 | 4 квартал 2023 | 28 | 538,90 | 16 | 8 | 8 | 538,90 | 249,20 | 289,70 | - | - | - | - |
| 13 | г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 18 | 58 | 25.01.2018 | 4 квартал 2023 | 21 | 386,10 | 8 | 6 | 2 | 386,10 | 296,10 | 90,00 | - | - | - | - |
| 14 | г. Иваново,  ул. 2-я Энергетическая, д. 15 | 57 | 25.01.2018 | 4 квартал 2023 | 33 | 481,80 | 10 | 7 | 3 | 481,80 | 352,10 | 129,70 | - | - | - | - |
|  | **Итого по 2024 году** | **Х** | **Х** | **Х** | **104** | **1 823,70** | **50** | **42** | **8** | **1 720,10** | **1 352,80** | **367,30** | - | - | - | - |
| 15 | г. Иваново,  ул. 4-я Меланжевая, д. 7 | 226 | 26.02.2018 | 4 квартал 2024 | 22 | 503,80 | 11 | 9 | 2 | 479,40 | 364,80 | 114,60 | - | - | - | - |
| 16 | г. Иваново,  ул. Нарвская, д. 1 | 566 | 11.05.2018 | 4 квартал 2024 | 25 | 466,30 | 16 | 13 | 3 | 404,10 | 341,40 | 62,70 | - | - | - | - |
| 17 | г. Иваново,  ул. Свободы, д. 46 | 565 | 11.05.2018 | 4 квартал 2024 | 38 | 507,40 | 15 | 12 | 3 | 490,40 | 300,40 | 190,00 | - | - | - | - |
| 18 | г. Иваново,  20-я Линия, д. 5 | 747 | 07.06.2018 | 4 квартал 2024 | 19 | 346,20 | 8 | 8 | 0 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | - | - | - | - |

».

1.5.3. В приложении к специальной подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

1.5.3.1. В столбце 6 таблицы 2 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения» цифры «26668422,09», «8522535,60» заменить цифрами «32134986,49», «13989100,00» соответственно.

1.5.3.2. Таблицу 3 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования | Адрес многоквартир-ного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе | | | средства бюджета города на обеспечение софинансирования | дополнительное  финансирование за счет средств бюджета города | Всего: | в том числе | | Всего: | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.1 | 14.2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч. | | 48 | 18 | 12 | 6 | 1084,80 | 751,70 | 333,10 | 45953765,61 | 34577623,58 | 349268,83 | 11026873,20 | 352796,58 | 10674076,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года\* | | 43 | 16 | 10 | 6 | 908,70 | 575,60 | 333,10 | 31964665,61 | 28404568,58 | 286914,83 | 3273182,20 | 289812,98 | 2983369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городскому округу Иваново | | 43 | 16 | 10 | 6 | 908,70 | 575,60 | 333,10 | 31964665,61 | 28404568,58 | 286914,83 | 3273182,20 | 289812,98 | 2983369,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской округ Иваново | ул. 4-я Меланжевая,  д. 11 | 26 | 8 | 3 | 5 | 473,70 | 193,90 | 279,80 | 17730229,86 | 14819406,70 | 149690,98 | 2761132,18 | 151203,01 | 2609929,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской округ Иваново | ул. 2-я Энергетическая, д. 30 | 17 | 8 | 7 | 1 | 435,00 | 381,70 | 53,30 | 14234435,75 | 13585161,88 | 137223,85 | 512050,02 | 138609,97 | 373440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2022 года | | 5 | 2 | 2 | 0 | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 13989100,00 | 6173055,00 | 62354,00 | 7753691,00 | 62983,60 | 7690707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городскому округу Иваново | | 5 | 2 | 2 | 0 | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 13989100,00 | 6173055,00 | 62354,00 | 7753691,00 | 62983,60 | 7690707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской округ Иваново | ул. Советская,  д. 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 13989100,00 | 6173055,00 | 62354,00 | 7753691,00 | 62983,60 | 7690707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Стоимость переселения по этапу 2019 года приведена исходя из результатов реализации данного этапа с учетом аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не было завершено в 2020 году в силу наличия непредвиденных обстоятельств - судебного спора о выселении граждан из жилого помещения в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, и судебного спора, связанного с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

».

.

1.6. В [приложении](consultantplus://offline/ref=22DFA5E343636E9F995E14B2CCE3A3B8C44E4C7D7A6DCACF55E3654D978CB680F7BC589340A74DF60ACFF0A7174C056EBC29B3FBB85E4B43FABE0399s2v7F) 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:

1.6.1. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

1.6.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«- обеспечить жильем 82 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;».

1.6.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- 93 семьям (гражданам) улучшить жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.;».

1.6.1.3. [Таблицу 1](consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C660C6472317F4DD11A8EEBE1ABF70C870C16907B6103F0907F08178DFF89F2AC710D44F3BF817B18C30F3754E279D25C396CR0pFG) «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«[Таблица 1](consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C660C6472317F4DD11A8EEBE1ABF70C870C16907B6103F0907F08178DFF89F2AC710D44F3BF817B18C30F3754E279D25C396CR0pFG). Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год, факт | 2020 год, факт | 2021 год  факт | 2022 год | 2023 год\* | 2024 год\* |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | семей | - | 12 | 13 | 51 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка | семей | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | семей | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) | семей | - | 21 | 20 | 17 | 33 | 21 | 1 | 1 |
| 6 | Количество семей (граждан), получивших дополнительные субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве | семей | - | - | 5 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 |

\*Значение целевого показателя указано без учета софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов и определено расчетным путем, исходя из объемов финансирования мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» и «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» за счет средств городского бюджета и размера социальной выплаты (субсидии), предоставляемой семьям (гражданам) – участникам мероприятий. Значение целевого показателя в 2024 году установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города Иванова.».

1.6.2. [Таблицу 2](consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C660C6472317F4DD11A8EEBE1ABF70C870C16907B6103F0907F08178DFF89F2AC700F44F3BF817B18C30F3754E279D25C396CR0pFG) «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«[Таблица 2](consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C660C6472317F4DD11A8EEBE1ABF70C870C16907B6103F0907F08178DFF89F2AC700F44F3BF817B18C30F3754E279D25C396CR0pFG). Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023\* | 2024 \* |
| Подпрограмма, всего: | | | 29501,46 | 52838,21 | 33125,28 | 20045,67 | 7283,79 | 7283,79 |
| - бюджет города | | | 1625,54 | 1770,44 | 3251,80 | 3083,79 | 7283,79 | 7283,79 |
| - областной бюджет | | | 15745,53 | 17165,57 | 24190,94 | 15584,46 | - | - |
| - федеральный бюджет | | | 12130,39 | 33902,20 | 5682,54 | 1377,42 | - | - |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 13264,15 | 36832,45 | 8562,89 | 2287,36 | 5582,28 | 5582,28 |
| - бюджет города, в том числе: | 197,72 | 378,47 | 144,02 | 205,28 | 5582,28 | 5582,28 |
| средства на предоставление дополнительной социальной выплаты | 148,46 | 244,17 | - | 168,19 | 150,77 | 150,77 |
| - областной бюджет | 936,04 | 2551,78 | 2736,33 | 704,66 | - | - |
| - федеральный бюджет | 12130,39 | 33902,20 | 5682,54 | 1377,42 | - | - |
| 2 | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 16175,43 | 15840,76 | 24303,19 | 17488,31 | 1431,51 | 1431,51 |
| - бюджет города, в том числе: | 1365,94 | 1226,97 | 2848,58 | 2608,51 | 1431,51 | 1431,51 |
| средства на предоставление дополнительной субсидии | 586,49 | 457,82 | 1719,39 | 1825,36 | 150,77 | 150,77 |
| - областной бюджет | 14809,49 | 14613,79 | 21454,61 | 14879,80 | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 23,88 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - бюджет города | 23,88 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 38,00 | 62,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| - бюджет города | 38,00 | 62,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате противоправных действий юридических и физических лиц | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | - | 5,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| - бюджет города | - | 5,00 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Привлечение экспертов и специалистов в рамках судебных споров по жилищным вопросам | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | - | - | 99,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - бюджет города | - | - | 99,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |

\*Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.