«Реализация подпрограммы в течение ближайших четырех лет позволит обеспечить:

- расселение 25 домов, признанных аварийными;

- переселение 563 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе, предоставление 85 гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения по соглашениям об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

Таблица 15. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012 факт** | **2013**  **факт** | **2014**  **факт** | **2015**  **оценка** | **2016** | **2017** |
| 1 | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 56 | - | 51 | 368 | 50 | 94 |
| 2 | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления возмещения за жилые помещения(выплаты выкупной цены) | человек | 18 | 1 | - | 55 | 7 | 23 |
| 3 | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | единиц | 24 | - | 16 | 134 | 20 | 27 |

\* Имеются риски недостижения показателей подпрограммы, которые могут возникнуть в связи с изменением составов семей граждан, проживающих в аварийных домах, количества собственников жилых помещений, а также в связи с увеличением времени исполнения мероприятий подпрограммы при обращении ее участников в суд.».