«Приложение № 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,5 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью почти 12 тыс. кв. м;

- обслуживание около 80 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 2 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт 345,5 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 118,67 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 2 новых светофорных объектов.

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 510,79 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2017 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям до 44,22 %.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги | | | | | | |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс.  кв. м | 2778,33 | 3001,45 | 3001,45 | 3001,45 | 3001,45 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 33 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс.  кв. м | 2491,41 | 2537,99 | 2537,99 | 2537,99 | 2537,99 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 41 | 31 | 31 | 31 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс.  кв. м | 1293,52 | 1302,89 | 1302,89 | 1302,89 | 1302,89 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 11170,55 | 11170,55 | 11170,55 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 78063,5 | 78063,5 | 78063,5 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс.  кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 110,1 | 129,36 | 58,64 | 78,75 | 78,75 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 15,04 | 83,50 | 23,45 | 5,86 | 5,86 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 2 | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 508,26 | 118,61 | 129,11 | 238,99 | 142,69 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,42 | 49,60% | 46,23% | 44,22% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс.  кв. м | 3770,54 | 3651,93 | 3522,82 | 3283,83 | 3141,14 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги | | | | | | |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=A2F611542E15829FACE9EAA4450A8A7792452CBF8E657E44DB40003C4177796038F14E1F80C85DA5794BB4hB39E) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", и [требованиями](consultantplus://offline/ref=A2F611542E15829FACE9EAA4450A8A7792452CBF8E677D4FDB40003C4177796038F14E1F80C85DA57849B1hB35E) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия 2014-2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Муниципальный дорожный фонд города Иванова на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт и ремонт, ежегодно определяется Администрацией города.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия 2015-2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| Подпрограмма, всего: | | | | 447 608,14 | | 503 637,70 | | 644 102,50 | | 523 031,14 |
| - бюджет города | | | | 447 608,14 | | 503 637,70 | | 644 102,50 | | 523 031,14 |
| - областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 447 608,14 | | 493 307,00 | | 632 433,60 | | 510 721,14 | |
| 2 | Муниципальный дорожный фонд города Иванова на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,0 | | 10 330,70 | | 11 668,90 | | 12 310,00 | |

».