Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 19.07.2018 № 905

«Приложение № 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 9 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 483,47 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 179,56 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 4 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые ранее в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново».

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 768,93 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2020 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 39,08 %.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращения незаконного обогащения заявителей (Истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 2977,88 | 3057,16 | 3074,77 | 3074,77 | 3074,77 | 3074,77 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 40 | 48 | 36 | 30 | 32 | 31 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2574,63 | 2597,10 | 2645,93 | 2645,93 | 2645,93 | 2645,93 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 32 | 42 | 33 | 28 | 28 | 27 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1538,22 | 1656,01 | 1662,95 | 1662,95 | 1662,95 | 1662,95 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 76 | 82 | 55 | 20 | 22 | 17 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 11758 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 53067,5 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7287,84 | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 110,1 | 130,11 | 101,41 | 63,26 | 44,93 | 58,01 | 43,72 | 42,03 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 15,04 | 82,87 | 18,40 | 22,45 | 12,89 | 14,88 | 14,31 | 13,76 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 508,26 | 134,03 | 211,46 | 114,59 | 191,15 | 80,17 | 111,53 | 60,03 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00 | 51,20 | 48,22 | 45,42 | 42,58 | 41,49 | 39,89 | 39,08 |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3 425,05 | 3 310,46 | 3119,31 | 3039,13 | 2927,61 | 2867,58 |
| 1.18 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе за счет: | км |  |  | 15,24 | 10,3 | 13,16 | 6,172 | 8,579 | 4,618 |
| 1.18.1 | Капитального ремонта Вокзальной площади |  |  |  |  | 0,77633 |  |  |  |
| 1.18.2 | Ремонта дороги по ул. Станкостроителей (на участке от ул. Некрасова до полигона твердых бытовых отходов ООО «Чистое поле») в городе Иванове |  |  |  |  | 1,1155 |  |  |  |
| 1.18.3 | Ремонта дорог: - по ул. 1-я Полянская, пер. Челышева;- по ул. Новая;- по ул. Станко;- отдельных участков по ул. Фрунзе |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |
| 1.18.4 | Капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО "Чистое поле" до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап) | км |  |  |  |  |  | 1,349 |  |  |
| 1.19 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 1.20 | Количество закупаемой техники | шт |  |  |  |  | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

 В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» в соответствии с Положением об ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов, а также оплаты соглашений в целях компенсации убытков вызванных переносом объектов газораспределения.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде города Иванова».

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2015 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных разбирательств по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2015 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

4. Приобретение специализированной техники.

В 2018 году в рамках данного мероприятия будет приобретена специализированная техника для механизированной уборки улиц города путем закупки для нужд городского округа Иваново. В 2019-2020 годах планируется приобретение техники путем заключения договора финансовой аренды (лизинга).

Срок выполнения мероприятия – 2018 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

5. Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.

Данное мероприятие предполагает банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в случаях, установленных постановлением Администрации города Иванова от 05.03.2018 № 248.

Срок выполнения мероприятия – 2018 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

6. Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО "Чистое поле" до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап).

Данное мероприятие позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию на территории города Иванова, обеспечив транспортную связь между промышленными районами города и между двумя основными направлениями въезда-выезда из города - Ярославское и Московское, снизить транспортную нагрузку с центральных улиц города Иванова от крупногабаритного транзитного транспорта, а именно разгрузить улицы Ивановскую, Большую Воробьевскую, Некрасова, Ташкентскую. Также капитальный ремонт улицы Станкостроителей положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Срок выполнения мероприятия – 2018 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города Иванова.

Коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, составляет: в 2016 году – 0,094342312795; в 2017 году – 0,156563934453; в 2018 году – 0,065669758159; в 2019 году – 0,091183893271; в 2020 году – 0,049080142555.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Испол-нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | 459 169,07 | 627 682,48 | 538 059,89 | 702 854,94 | 672 038,01 | 488 434,00 | 413 532,47 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 530 062,48 | 538 059,89 | 543 854,94 | 524 714,15 | 488 434,00 | 413 532,47 |
| - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 134 000,00 | 147 323,86 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования», в том числе: | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 625 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 528 208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | 0,00 | 0,00 | 513 397,42 | 682 941,22 | 494 827,39 | 463 140,48 | 387 481,95 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 513 397,42 | 523 941,22 | 474 480,72 | 463 140,48 | 387 481,95 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 20 346,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 0,00 | 1 766,36 | 24 576,47 | 19 770,72 | 10 794,59 | 18 504,00 | 19 261,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 1 766,36 | 24 576,47 | 19 770,72 | 10 794,59 | 18 504,00 | 19 261,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | 0,00 | 88,00 | 86,00 | 143,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
|  | - бюджет города | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 | 88,00 | 86,00 | 143,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.  | Приобретение специализированной техники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 612,83 | 6 676,52 | 6 676,52 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 612,83 | 6 676,52 | 6 676,52 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО "Чистое поле" до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 660,20 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города (средства муниципального дорожного фонда) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 683,01 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 977,19 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 19.07.2018 № 905

 «Приложение № 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

«Благоустройство территорий общего пользования»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание не менее 134 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов.

- очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений на протяжении в 2017 году не менее 19 км улиц города, в последующих годах не менее 45 км.

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы по устройству «Аллеи славы спасателей», благоустройству «Сквера десантников», территории Литературного сквера по проспекту Ленина в городе Иванове.

В 2015 году выполнено благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман», «Аллеи славы» по пр. Шереметевский, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей.

В 2016 году проведен ремонт памятника М.В. Фрунзе, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей, благоустройство территории с устройством площадки для установки пожарных машин в м. Лесное.

Начиная с 2016 года в рамках подпрограммы осуществляются работы по кронированию и спилу деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных самоуправлениях.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) «Озеленение территорий общего пользования города Иванова», а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 288343 | 252201 | 267681 | 232582 | 139743 | 173902 | 157057 | 151032 |
| 1.2 | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) | кмпро-хода | 20916 | 25745 | 17 229 | 19755 | 9553 | 11147 | 11094 | 10667 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 |  60731,55 | 32 184 | 40508 | 30383 | 28230 | 21265 | 20447 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 4609 | 3601 | 3673 | 3532 | 3396 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 321 | 373 | 462 | 111 | 557 | 535 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - <\*> | 1788 | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | еди-ниц | - | 15 | 15 | 12 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м |  40403,75 |  57004,31 |  84847,57 | 66229,70 |  29977,21 | 48044,31 |  26190,30 |  25183,05 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 |  2483,21 | 2448,51 | 2889,04 | 1716,99 | 2060,41 | 1535,16 | 1476,11 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100кв. м |  28477,66 |  28507,10 |  27152,27 | 27153,75 |  22888,24 |  23239,92 |  16595,54 |  15957,28 |
| 1.12 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы | км | - | - | - | - | 19 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | еди-ниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий общего пользования.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» в соответствии с Положением об ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

В 2018 году в рамках мероприятия планируется разработка лесохозяйственного регламента.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

 2. Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений» начинается с 2017 года. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 12.07.2017 № 922 «Об утверждении порядка расходования средств на очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений».

Объемы работ устанавливаются в соответствии с целевыми показателями реализации мероприятия. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по очистке территорий общего пользования от незаконной рекламы, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является в 2017 году Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова в 2018-2020 годах Администрация города (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Испол-нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | 124 630,12 | 96 040,18 | 80 623,39 | 75 499,25 | 80 020,27 | 59 472,52 | 59 476,85 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 040,18 | 80 623,39 | 75 499,25 | 80 020,27 | 59 472,52 | 59 476,85 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 0,00 | 0,00 | 80 623,39 | 75 289,25 | 79 520,27 | 58 972,52 | 58 976,85 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 80 623,39 | 75 289,25 | 79 520,27 | 58 972,52 | 58 976,85 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализация мероприятия «Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционирован-ного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционирован-ных надписей и графических изображений» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| - бюджет города | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Иванова(Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 ».

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Иванова

от 19.07.2018 № 905

«Приложение № 8

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 85,12 км линий уличного освещения;

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 70,46 км;

- установить 1941 светильник с энергоэкономичными лампами;

- произвести устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования;

- разработать проектно-сметную документацию на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт  | 2014, факт  | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 22 | 9,1 | 11,7 | 9,11 | 3,09  | 13,08  | 12,43  | 11,95  |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 552 | 225 | 334 | 225 | 87 | 374 | 355 | 341 |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 16,09 | 11,49 | 8,3 | 13,9 | 0  | 0  |  26,22  | 25,21  |
| 4 | Протяженность объектов уличного освещения, на которых выполнены работы по устройству недостающего освещения | км | - | - | - | - | - | 2 |  |  |
| 5. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | км | - | - | - | - | - | 1,2 |  |  |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 годы.

3. Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Срок выполнения мероприятия – 2018 год.

4. Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Срок выполнения мероприятия - 2018 год.

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, а также перечень объектов недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования и для которых планируется разработать проектно-сметную документацию на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования, утверждается Администрацией города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Испол-нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | 15 720,88 | 12 125,79 | 12 948,31 | 3 527,10 | 17 512,75 | 14 590,20 | 14 590,20 |
| - бюджет города | 15 720,88 | 12 125,79 | 12 948,31 | 3 527,10 | 17 512,75 | 14 590,20 | 14 590,20 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 280,00 | 801,26 | 1 688,83 | 550,00 | 0,0 | 2 773,09 | 2 773,09 |
| - бюджет города | 280,00 | 801,26 | 1 688,83 | 550,00 | 0,0 | 2 773,09 | 2 773,09 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | 15 440,88 | 11 324,53 | 11 259,48 | 2 977,10 | 14 590,20 | 11 817,11 | 11 817,11 |
| - бюджет города | 15 440,88 | 11 324,53 | 11 259,48 | 2 977,10 | 14 590,20 | 11 817,11 | 11 817,11 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 646,41 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 646,41 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,14 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,14 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 ».

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Иванова

от 19.07.2018 № 905

 «Приложение № 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 8,687 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 11,786 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,43 | 4,306 | 2,067 | 0,955 |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 114 | 22 | 73 | 112 | 78 | 37 |
| 3 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,52 | 1,468 | 0,65 | 1,75 | 1,435 | 3,384 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

2. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной

проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства:

- "Строительство уличного освещения по ул. Шишкина в м. Горино в г. Иваново". Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство уличного освещения по ул. Саранской в г. Иваново". Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии наружного освещения 2-го Восточного переулка на участке от 5-го Котельнического переулка до улицы 10-я Сосневская". Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии наружного освещения внутриквартальной дороги от д. 29Б по ул. Шубиных до гимназии N 3 в г. Иваново". Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 годы;

- "Строительство линии наружного освещения по ул. Лакина в г. Иваново". Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 годы;

- "Строительство линии наружного освещения ул. 10 Августа на участке от ул. Бубнова до ул. Пролетарская в г. Иваново". Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 годы;

- "Строительство уличного освещения по проспекту Текстильщиков (внутри квартала от д. 60 до д. 66) в г. Иваново". Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2018 годы;

- "Строительство линии наружного освещения по ул. 4-я Сосневская на участке от 10 Проезда до 15 Проезда, по 13 Проезду на участке от ул. Каравайковой до ул. 4-й Сосневской, пешеходного тротуара между домами 137 и 139 по ул. 3-я Сосневская до ул. 4-я Сосневская, по ул. 3-я Сосневская на участке от 8-го Проезда до ул. 4-я Сосневская". Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2018 годы;

- "Строительство уличного освещения на улице Инженерная города Иванова". Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2018 годы;

- "Строительство линии наружного освещения по улице 5-я Коляновская на участке от улицы Кудряшова до улицы Маршала Василевского". Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2018 годы;

- "Устройство уличного освещения на ул. 1-я Деревенская (от ул. 1-й Волгоградской до ул. 3-й Волгоградской)". Срок выполнения мероприятия – 2018 год.

Срок выполнения мероприятий - 2016 - 2018 годы.

4. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 11,786 км, в том числе:

- "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей", протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ N 180, 182 и школами N 3, N 5 в г. Иваново", протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство уличного освещения от ул. Лебедева-Кумача до ул. Парижской Коммуны вдоль территории МБОУ СОШ N 35", протяженностью 0,41 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице 5-я Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го Торфяного в г. Иваново", протяженностью 0,72 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. Продольная в г. Иваново", протяженностью 1,3 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице Танкиста Александрова в г. Иваново", протяженностью 1,345 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 годы;

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново", протяженностью 0,615 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. 3-я Молодежная в г. Иваново", протяженностью 0,555 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии уличного освещения по 24-й Линии", протяженностью 1,791 км. Срок выполнения мероприятия – 2016 - 2017 годы;

- "Строительство уличного освещения по ул. Шишкина в м. Горино в г. Иваново", протяженностью 0,525 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство линии наружного освещения внутриквартальной дороги от д. 29Б по ул. Шубиных до гимназии N 3 в г. Иваново", протяженностью 0,461 км. Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2018 годы;

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново, дополнительная работа", протяженностью 0,085 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство уличного освещения по ул. Саранской в г. Иваново", протяженностью 0,539 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство линии наружного освещения 2-го Восточного переулка на участке от 5-го Котельнического переулка до улицы 10-я Сосневская", протяженностью 0,457 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство линии наружного освещения по ул. Лакина в г. Иваново", протяженностью 0,455 км. Срок выполнения мероприятия - 2018 год;

- "Строительство линии наружного освещения ул. 10 Августа на участке от ул. Бубнова до ул. Пролетарская в г. Иваново", протяженностью 0,5 км. Срок выполнения мероприятия - 2018 год.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.

5. Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного освещения в казну города Иванова.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение технических планов для передачи объектов уличного освещения в казну города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2018 годы.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения, а также по выполнению работ и оказанию услуг по изготовлению технических планов проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы, выполнение иных работ и оказание услуг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | 2135,46 | 3345,60 | 6041,70 | 6959,16 | 2979,84 |
| - бюджет города | 2135,46 | 3345,60 | 6041,70 | 6959,16 | 2979,84 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 250,00 |  |  |  |  |
| - бюджет города | 250,00 |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 165,32 |  |  |  |
| - бюджет города |  | 165,32 |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |  | 350,00 | 436,92 | 290,00 |
| - бюджет города |  |  | 350,00 | 436,92 | 290,00 |
| - областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1885,46 | 3180,28 | 5691,70 | 6406,09 | 2652,74 |
| - бюджет города, в том числе за счет остатков прошлых лет | 1885,46 | 3180,28 | 5691,70 | 6406,09 | 2652,74 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2803,55 | 744,86 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов уличного освещения в казну города Иванова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,15 | 37,10 |
| - бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,15 | 37,10 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение № 5

к постановлению

Администрации города Иванова

от 19.07.2018 № 905

 «Приложение № 11

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Срок реализации подпрограммы – 2017-2018 год

1. Паспорт специальной подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
| Участники Подпрограммы  | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Цели Подпрограммы  | Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Иванова  |
| Срок реализации Подпрограммы |  2017-2018 |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | 98 860,69 | 2 537,01 |
| - средства федерального бюджета | 78 276,57 | х |
| - средства областного бюджета | 7 741,65 | х |
| - средства бюджета города Иванова | 12 296,59 | 2 010,97 |
| - средства собственников помещений в многоквартирных домах | 545,88 | 526,04 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства города и улучшить его эстетический облик |

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

города Иванова

 Благоустройство территорий города является основным инструментом для улучшения его эстетического облика, а так же создания комфортных условий проживания, работы и проведения свободного времени граждан.

На начало 2017 года в Иванове дворовые территории многоквартирных домов в основной своей массе имеют всего 1-2 вида благоустройства, например асфальтовое покрытие территории, урны, скамейки и т.д., или не благоустроены совсем. Территории общего пользования более благоустроены и имеют 4 вида благоустройства.

В то же время именно сфера благоустройства создает условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Выполнение комплексного благоустройства территорий способно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах многоквартирных домов и общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения города.

Таблица 1. Сведения о показателях (индикаторах) специальной подпрограммы, характеризующих текущую ситуацию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| На 01 января 2017 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед.  | 105 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий  | Проценты  | 4,39% |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Иванова)  | Проценты  | 2,4% |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед.  | 12 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 8,81 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий  | Проценты,  | 2,04 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования  | Кв. м. | 0,22 |

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации специальной подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова;
* Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Иванова.

Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

В 2017 году благоустройство города Иванова будет осуществляться по следующим направлениям:

- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под комплексным благоустройством как дворовых территорий, так и

муниципальной территории общего пользования понимается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. В комплекс работ входит проведение таких мероприятий как ремонт асфальтового покрытия территорий, обеспечение освещения, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, установка малых архитектурных форм, озеленение территорий, цветочное оформление, а так же иные виды работ.

Кроме того, одним из главных направлений работы будет являться вовлечение собственников в создание комфортной городской среды. Это должно стать массовым движением граждан за чистоту, эстетический вид всех объектов недвижимости, за создание приятной городской среды.

Качественным результатом реализации подпрограммы послужит повышение уровня благоустройства территорий городского округа Иваново.

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации специальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | за 2017 год | на конец 2017 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 24 | 129 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий  | % | 1 | 5,39 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Иванова)  | Проценты  | 2,78 | 5,19 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед.  | 2 | 16 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий  | Га | 2,49 | 15,18 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий  | Проценты  | 0,58 | 32,80 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования  | Кв.м.  | 0,06 | 0,37 |
| 8.  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу  | Проценты, рубли | 1%, 526 038,68 \* | 1%, 526 038,68 \* |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | Чел./часы | 556 \* | 556 \* |

На выполнение количественных показателей специальной Подпрограммы «Формирование современной городской среды» могут повлиять следующие риски:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий специальной подпрограммы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий;

- иные риски - опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости работ, и в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Подпрограммой.

4. Ресурсное обеспечение реализации специальной подпрограммы

Информация о финансировании мероприятий специальной подпрограммы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | 98 860,69 | 2 537,01 |
| - средства федерального бюджета | 78 276,57 | х |
| - средства областного бюджета | 7 741,65 | х |
| - средства бюджета города Иванова | 12 296,59 | 2 010,97 |
| - средства собственников помещений в многоквартирных домах | 545,88 | 526,04 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 67 854,03 | 2 334,41 |
| - средства федерального бюджета | 52 184,38 | х |
| - средства областного бюджета | 5 161,10 | х |
| - средства бюджета города Иванова | 9 962,67 | 1 808,37 |
| - средства собственников помещений в многоквартирных домах | 545,88 | 526,04 |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 30 181,83 | 202,60 |
| - средства федерального бюджета | 26 092,19 | х |
| - средства областного бюджета | 2 580,55 | х |
| - средства бюджета города Иванова | 1 509,09 | 202,60 |
| 3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 824,83 | 0,00 |
| - бюджет города | 824,83 | 0,00 |

5. Мероприятия специальной подпрограммы

Реализация специальной подпрограммы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

* 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
		1. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает выполнение минимального и / или дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Образцы элементов благоустройства приведены в таблице 4.

Таблица 4. Примерный перечень элементов благоустройства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Диван |
|  | Скамья  |
|  | Урна железобетонная |
|  | Урна деревянная |

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- устройство ливнеприемников;

- устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Финансовое обеспечение работ из дополнительного перечня осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, средств субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, а также средств заинтересованных лиц.

5.1.2.Нормативная стоимость работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству приведена в таблице 5.

Таблица 5. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием  | 1 кв. м  | С бордюром 3700 | Без бордюра 1900 |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки (верхний слой асфальтобетонного покрытия)  | 1 кв. м  | С бордюром 3220 | Без бордюра 1420 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием  | 1 кв. м  | С бордюром 3200 | Без бордюра 1600 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием  | 1 кв. м  | С бордюром 1900 | Без бордюра 1500 |
| Устройство тротуарной плитки  | 1 кв. м  | С бордюром 1800 | Без бордюра 1200 |
| Замена люков и кирпичных горловин (без стоимости люка) Замена люков и кирпичных горловин (со стоимостью люка)  | 1 шт.  | 48009900 |
| Установка скамейки  | 1 шт.  | 1000 |
| Стоимость скамейки  | 1 шт.  | 4000 |
| Установка урны для мусора  | 1 шт.  | 600 |
| Стоимость урны для мусора  | 1 шт.  | 2500 |
| Стоимость наружного освещения  | 1 п. м | По опорам 2400 | Над подъездом дома 1000 | Под землей 2000 |
| Стоимость светильника  | 1 шт.  | 6000 |
| Оборудование детских и (или) спортивных площадок; (c установкой)-качели-горка-качалка-песочница-домик-беседка-карусель-детский спортивный комплекс-шведская стенка- теннисный стол-ударопоглощающее покрытие | 1 шт.1 кв.м | 2100032000140001020040000420008000015000190003500 |
| Организация автомобильных парковок; | 1 кв. м | С бордюром 3700 | Без бордюра 1900 |
| Озеленение дворовых территорийПосадка зеленых насаждений: - деревьев - кустарникаПосев газонаСоздание цветника | 1 шт.1 кв. м1 кв. м | 360015002001510 |
| Устройство ливнеприемников(Устройство ливневой канализации из труб д-315-500 мм.с устройством ж/б колодцев) | 1 м.п.  | 10000 |
| Устройство контейнерных площадок Устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер Стоимость контейнера Стоимость бункера-накопителя |  | 25000570025000 |
| Устройство пандуса  | 1 шт.  | 98000 |

* + 1. Порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству, и при условии финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

При осуществлении финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для заинтересованных лиц – 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие граждан, может быть представлен отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан совета многоквартирного дома, или лица, управляющего многоквартирным домом, или лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

5.1.4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального/дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова как главным администратором доходов бюджета города Иванова на счете доходов, по коду администратора 93220704020040000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов», 93220404099040000180 «Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов», с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации Подпрограммы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Принятие средств на реализацию Подпрограммы от населения города Иванова осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ и предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

5.1.5. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в специальную подпрограмму.

В целях формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Подпрограммы, создана общественная комиссия для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализациейспециальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (далее – Комиссия).

Комиссия в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 31.03.2017 № 435, рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» на предмет соответствия заявки установленным требованиям.

Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом. На основании протокола составляется предварительный адресный перечень дворовых территорий (приложение № 1).

После разработки сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проверки достоверности определения сметной стоимости автономным государственным учреждением Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» в рамках выделенного финансирования формируется уточненный адресный перечень дворовых территорий.

Уточненный адресный перечень дворовых территорий представлен в приложение № 3.

5.1.6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, включает в себя следующие этапы:

1) Разработка дизайн-проектов.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается заинтересованными лицами за счет собственных средств на этапе подачи заявок на участие в Подпрограмме.

Дизайн-проект должен содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2) Обсуждение дизайн-проектов.

В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3) Согласование и утверждение дизайн-проектов.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается общественной комиссией в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

5.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Реализация мероприятия, указанного в настоящем подпункте, предусматривает возможность за счет бюджетных ассигнований проведения проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов автономным государственным учреждением Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области».

5.3. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, сформирован с учетом общественного обсуждения, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории города Иванова, подлежащей благоустройству в 2017 году, в специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» и представлен в приложении № 2 к специальной подпрограмме «Формирование современной городской среды».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 1

к специальной подпрограмме «Формирование современной городской среды»

Предварительный адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в рамках реализации специальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Присвоенный порядковый номер на основании оценки заявлений | Адрес многоквартирного дома, подавшего заявку | Количество присвоенных балов |
| 1 | ул. Окуловой, д. 14 | 24 |
| 2 | ул. Жарова, д. 8 | 24 |
| 3 | ул. Фрунзе, д. 13/1 | 24 |
| 4 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | 24 |
| 5 | пр. Ленина, д. 49 | 24 |
| 6 | ул. Генерала Горбатова, д. 5А | 24 |
| 7 | пр. Строителей, д. 12, 14 | 24 |
| 8 | м-н ДСК, д. 3 | 21 |
| 9 | ул. Ермака, д. 43 | 21 |
| 10 | ул. Куконковых, д. 82 | 21 |
| 11 | ул. Ташкентская, д. 11 | 21 |
| 12 | ул. Генерала Хлебникова, д. 38 | 21 |
| 13 | ул. Лежневская, д. 207 | 21 |
| 14 | пр. Шереметевский, д. 91 | 21 |
| 15 | ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 89 | 21 |
| 16 | пр. Шереметевский, д. 72А | 21 |
| 17 | ул. Летчика Захарова, д. 13 | 21 |
| 18 | ул. Текстильщиков, д. 74 | 21 |
| 19 | ул. 3 Петрозаводская, д. 3 | 21 |
| 20 | ул. 3-я Чайковского, д. 9 | 21 |
| 21 | м-н Тэц-3, д.13 | 21 |
| 22 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 73 | 21 |
| 23 | ул. Кузнецова, д. 124 | 21 |
| 24 | ул. Кузнецова, д. 59 | 21 |
| 25 | ул. Генерала Хлебникова, д. 62 | 21 |
| 26 | ул. Демьяна Бедного, д. 79 | 21 |
| 27 | м-н ТЭЦ-3, д. 5 | 21 |
| 28 | ул. 8 Марта, д. 23 | 21 |
| 29 | ул. Свободы, д. 41 | 21 |
| 30 | ул. Победы, д. 15 | 21 |
| 31 | ул. Комсомольская, д. 19 | 21 |
| 32 | ул. 10 Августа, д. 7 | 21 |
| 33 | ул. Комсомольская, д. 8 | 21 |
| 34 | ул. Генерала Хлебникова, д. 38 | 21 |
| 35 | ул. Лежневская, д. 154 | 21 |
| 36 | ул. Калинцева, д. 34 | 21 |
| 37 | пр. Ленина, д.100 | 21 |
| 38 | ул. Комсомольская, д. 41 | 21 |
| 39 | ул. Гагарина, д. 9 | 21 |
| 40 | ул. 3-я Сосневская, д. 120 | 21 |
| 41 | пер. Менделеева, д. 4 | 19 |
| 42 | 30 Микрорайон, д. 53 | 18 |
| 43 | ул. 2-я Запрудная, д. 50 | 18 |
| 44 | ул. Мархлевского, д. 31 | 18 |
| 45 | м-н Московский  | 16 |
| 46 | ул. Победы, д. 12 | 16 |
| 47 | ул. Кузнецова, д. 54 | 16 |
| 48 | ул. Маяковского, д. 24 | 16 |
| 49 | ул. Дзержинского, д. 2 | 16 |
| 50 | ул. Свободы, д. 42 | 16 |
| 51 | ул. Велижская, д. 70 | 16 |
| 52 | ул. Кузнецова, д. 57 | 14 |
| 53 | ул. Красной Армии, д. 20А | 14 |
| 54 | ул. Свободы, д. 45А | 13 |
| 55 | ул. 2-я Запрудная, д. 33 | 12 |
| 56 | ул. 2-я Чайковского, д. 14 | 11 |
| 57 | ул. Генерала Горбатова, д. 5 | 11 |
| 58 | пр. Строителей, д. 68 | 11 |
| 59 | пер. Конспиративный, д. 14 | 11 |
| 60 | ул. Мякишева, д. 4 | 11 |
| 61 | ул. Свободы, д. 58 | 11 |
| 62 | ул. Колотилова, д. 39 | 11 |
| 63 | пер. Ульяновский, д. 2 | 11 |
| 64 | ул. Сарментовой, д. 2 | 11 |
| 65 | ул. Диановых, д. 3 | 11 |
| 66 | ул. Лежневская, д. 167 | 11 |
| 67 | ул. Соликамская, д.28 | 11 |
| 68 | ул. Куконковых, д. 152 | 7 |
| 69 | ул. 4-я Курьяновская, д. 23 | 6 |
| 70 | ул. Академическая, д. 23 | 6 |
| 71 | ул. Победы, д. 11 | 6 |
| 72 | ул. Танкиста Александрова, д.15 | 6 |
| 73 | ул. 2-я Торфмаша, д. 4 | 6 |
| 74 | ул. Пушкина, д. 1/14 | 6 |
| 75 | ул. Радищева, д. 3 | 6 |
| 76 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 44 | 6 |
| 77 | ул. Академическая, д. 2 | 6 |
| 78 | ул. 2-я Лагерная, д. 48 | 6 |
| 79 | ул. Кузнецова, д. 98Б | 6 |
| 80 | ул. Дюковская, д. 44 | 6 |
| 81 | пер. Пограничный, д. 3 | 6 |
| 82 | ул. 10-я Санаторная, д. 1А | 6 |
| 83 | ул. Академическая, д. 35 | 6 |
|  |   |   |

Приложение № 2

к специальной подпрограмме

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках специальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  | Перечень видов работ |
| 1 | Благоустройство набережной реки Уводь (участок от проспекта Ленина до пешеходного моста через реку Уводь по улице Калинина) | Управление благоустройства Администрации города Иванова | обустройство велодорожки, установка спортивных тренажеров, разбивка площадки для новобрачных с символами бракосочетания, обустройство фонтана и открытого лектория, установка новых элементов уличного освещения и озеленение территории |
| 2 | Благоустройство Аллеи Гагарина | асфальтирование пешеходной дорожки, установка скамеек и урн |

Приложение № 3

к специальной подпрограмме

«Формирование современной городской среды»

Уточненный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

на которых будет произведено благоустройство в 2017 году в рамках выделенных финансовых средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Присвоенный порядковый номер на основании оценки заявлений | Адреса дворовых территорий согласно протоколу общедомового собрания и дизайн-проекту | Виды работ |
| 1 | г. Иваново, ул. Окуловой, д. 14 (ул. Каравайковой, д. 90, 8 Проезд, д. 9) | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 2 | г. Иваново, ул. Жарова, д. 8  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 3 | г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 13/1 (ул. Фрунзе, д. 11/2, ул. 2-я Торфмаша, д. 4, 7) | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство. |
| 4 | г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора |
| 5 | г. Иваново, пр. Ленина, д. 49 (ул. Дзержинского, д. 1; ул. Шестернина, д. 2) | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 6 | г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 5А | ремонт дворовых проездов, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство, оборудование детской площадки |
| 7 | г. Иваново, пр. Строителей, д. 14(пр. Строителей, д. 12) | ремонт дворовых проездов, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 8 | г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 19 | оборудование автомобильных парковок, обеспечение освещения дворовой территорий, установка урн для мусора  |
| 9 | г. Иваново, микрорайон ДСК, д. 3 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 10 | г. Иваново, ул. Ермака, д. 43 | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок |
| 11 | г. Иваново, ул. Куконковых, д. 82 (ул. Куконковых, д. 84) | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 12 | г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 11 (ул. Ташкентская, д. 7, 9)  | установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки озеленение территорий и благоустройство |
| 13 | г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 38 (30 Микрорайон, д. 31) |  установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, озеленение территорий и благоустройство |
| 14 | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 207 (ул. Лежневская, д. 207А, 209, 211, 211А, 211Б, 211В)  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 15 | г. Иваново, Шереметевский пр., д. 91  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование автомобильных парковок |
| 16 |  г. Иваново, Шереметевский пр., д. 72А  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 17 | г. Иваново, ул. Летчика Захарова, д. 13 (ул. Летчика Захарова, д. 15) | установка скамеек, урн для мусора, озеленение территорий и благоустройство, оборудование детской площадки  |
| 18 | г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 76 (пр. Текстильщиков, д. 74, ул. Кудряшова, д. 117, 119, 121,123) | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 19 |  г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, д. 3 (ул. 3-я Петрозаводская, д. 5) | ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки, установка скамеек, урн для мусора |
| 20 | г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д. 9 | ремонт дворовых проездов |
| 21 |  г. Иваново, м-н ТЭЦ-3, д. 13 (м-н ТЭЦ-3, д. 8, д. 9)  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 22 | г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 73 (ул. Богдана Хмельницкого, д. 75; ул. Благова, д. 20)  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий и благоустройство |
| 23 | г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 124  | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской площадки, оборудование автомобильных парковок |
| 24 | г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 59 (ул. Кузнецова, д. 61, д. 63) | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, оборудование спортивной и детской площадки |