Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

От 14.10.2011 № 2212

Разработчик (головной исполнитель):

Управление жилищно-коммунального

хозяйства  Администрации   города

Иванова

Сроки реализации программы:

2012-2014

Ведомственная целевая программа

«Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек в 2012-2014 гг.»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек в 2012-2014гг. |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2012-2014гг. |
| Цель Программы | Поступательное снижение числа ветхих и аварийных жилых домов и хозяйственных построек на территории города Иванова |
| Основные ожидаемые результаты | Уменьшение до 115 единиц количества аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, аварийных сараев. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | всего – 18 186,0 тыс. руб. 2012 год – 5 750,0 тыс. руб. 2013 год – 6 066,0 тыс. руб. 2014 год – 6 370,0 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | Возникновения эксплуатационных расходов в связи с реализацией программы не ожидается |

### Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы – поступательное снижение числа ветхих и аварийных жилых домов и хозяйственных построек на территории города Иванова.

В рамках реализации Программы планируется получить следующие результаты:

- уменьшение доли аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов до 115 единиц;

- создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом.

Количество многоквартирных домов, подлежащих сносу и (или) имеющих высокий уровень физического износа, и аварийных хозяйственных построек в городе Иванове составляет 172 строения общей площадью 50,2 тыс. кв. м (по состоянию на 01.01.2011).

Проживание граждан в многоквартирных домах, подлежащих сносу либо имеющих высокий процент износа, постоянно сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения). Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность города.

Реализация программы позволит частично ликвидировать жилищный фонд признанный аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 1 января 2011 года.

Ожидаемые результаты реализации Программы

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ветхих и аварийных домов и хозяйственных построек | 172 | 153 | 134 | 115 |

### Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 18 186,0 тыс.руб. Все расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств бюджета города, неотнесенных к отдельным муниципальным услугам.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по источникам финансирования)

тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего | 18 186,0 | 5 750,0 | 6 066,0 | 6 370,0 |
|  | - в т.ч. бюджет города | 18 186,0 | 5 750,0 | 6 066,0 | 6 370,0 |

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по видам ассигнований)

тыс. руб.

| № | Виды бюджетных ассигнований | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего | 18 186,0 | 5 750,0 | 6 066,0 | 6 370,0 |
| 1.1 | иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 18 186,0 | 5 750,0 | 6 066,0 | 6 370,0 |

### Мероприятия Программы

Программа предусматривает:

– снос в 2012-2014гг. 48 ветхих и аварийных жилых домов;

– снос в 2012-2014гг.   9 ветхих и аварийных хозяйственных построек.

Адресный перечень объектов, подлежащий сносу в рамках Программы, будет утверждаться ежегодно правовым актом Администрации города Иванова.

Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Снос 16 ветхих и аварийных жилых домов | 2012 | 5 608,0 | 5 608,0 |  |  |
| 2 | Снос 3 ветхих и аварийных хозяйственных построек | 2012 | 142,0 | 142,0 |  |  |
| 3 | Снос 16 ветхих и аварийных жилых домов | 2013 | 5 916,0 |  | 5 916,0 |  |
| 4 | Снос 3 ветхих и аварийных хозяйственных построек | 2013 | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 5 | Снос 16 ветхих и аварийных жилых домов | 2014 | 6 212,0 |  |  | 6 212,0 |
| 6 | Снос 3 ветхих и аварийных хозяйственных построек | 2014 | 158,0 |  |  | 158,0 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  | 18 186,0 | 5 750,0 | 6 066,0 | 6 370,0 |

В рамках настоящей Программы в основном предусматривается снос признанных аварийными и подлежащими сносу домов, расселяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» и региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории Ивановской области».