Приложение № 1

 к постановлению

 Администрации города Иванова

 от \_28.05.2015\_\_ № \_1126\_\_

 «Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 80 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 5 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 375,69 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 118,04 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 3 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы капитального характера, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново".

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 418,49 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2017 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 45,31%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 3023,14 | 3023,14 | 3023,14 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противо-гололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс.кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2559,99 | 2559,99 | 2559,99 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс.кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1619,42 | 1619,42 | 1619,42 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 73 | 82 | 82 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании |  кв. м | 11758 | 11758 | 11170 | 11170 | 11170 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 62452 | 78064 | 78064 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.кв. м | 110,1 | 130,11 | 76,35 | 90,48 | 78,75 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс.кв. м | 15,04 | 82,87 | 23,45 | 5,86 | 5,86 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 |  0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.кв. м | 508,26 | 134,03 | 133,51 | 145,32 | 139,66 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,20% | 49,32% | 47,27% | 45,31% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс.кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3503,00 | 3357,68 | 3218,02 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 N 633 "О муниципальном дорожном фонде города Иванова".

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 459 169,07 | 528 020,57 | 536 188,89 | 519 073,84 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 528 020,57 | 536 188,89 | 519073,84 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 518 644,31 | 526 022,59 | 510 721,14 |
| 2 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,0 | 9 376,26 | 10 166,30 | 8 352,70 |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_28.05.2015\_\_ № \_1126\_

 «Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии 750 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 82% улично-дорожной сети города.

В части повышения энергоэффективности к 2017 году планируется сокращение среднего потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения, на 1 ватт, что в масштабах всей сети позволит сэкономить до 400 тыс. рублей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 570,3 | 573,5 | 576,7 | 576,7 | 576,7 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | единиц | 17073 | 17354 | 17360 | 17360 | 17360 |
| 2.2 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 2.3 | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 210,06 | 209,54 | 209,02 | 209,02 | 209,02 |
| 2.4 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | часов | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| 2.5 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 2.6 | Архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства в городе Иванове | объект | - | 1 | - | - | - |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 100 798,96 | 101 053,08 | 111 932,40 | 118 222,78 |
| - бюджет города | 100 798,96 | 101 053,08 | 111 932,40 | 118 222,78 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100 798,96 | 101 053,08 | 111 932,40 | 118 222,78 |

».

 Приложение № 3

 к постановлению

 Администрации города Иванова

 от \_\_28.05.2015\_\_ № \_1126\_\_

 «Приложение № 3

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Благоустройство территорий общего пользования»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог;

- обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы по устройству "Аллеи славы спасателей", благоустройству "Сквера десантников", территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново.

В 2015 году планируется благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман», благоустройство аллеи Блокадников, "Аллеи славы" по пр. Шереметевский.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова", а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 288343 | 252201 | 271866 | 271963 | 272044 |
| 1.2 | Протяженность обочин или газонов дорог | км прохода | 20916 | 25745 | 17 321,1 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 21 579,2 | 23912 | 23912 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 347 | 347 | 347 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - [<\*>](#Par1423) | 1788 | - | - | - |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | ед. | - | 15 | - | - | - |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 70 024,69 | 34983,47 | 34983,47 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2480,89 | 2480,89 | 2480,89 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 24661,39 | 24661,39 | 24661,39 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству |  ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 124 630,12 | 96 076,22 | 63 215,62 | 63 739,27 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 076,22 | 63 215,62 | 63 739,27 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустрой-ства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 96 076,22 | 63 215,62 | 63 739,27 |

».

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_28.05.2015\_\_ № \_\_1126\_

 «Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ и территории воинских захоронений.

Планируется, что площадь территорий, находящихся на содержании, в течение срока реализации подпрограммы будет увеличиваться за счет ввода в эксплуатацию новых территорий городских кладбищ. Качество услуги сохранится на достигнутом уровне.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории городских кладбищ | тыс.кв. м | 2577,41 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 |
| 1.2 | Площадь территории воинских захоронений | кв. м | 8678,0 | 16278,0 | 19806,0 | 19806,0 | 19806,0 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Финансирование оказания муниципальной услуги осуществляется посредством предоставления муниципальному учреждению субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги, объем которой определяется на основе нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Благоустройство территории воинских захоронений.

Мероприятие направлено на реализацию положений Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" и предполагает организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков; устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 15 324,44 | 14 054,96 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - бюджет города | 15 324,44 | 14 054,96 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 13 602,05 | 11 723,04 | 14 840,04 | 14 840,04 |
| 2 | Благоустройство территории воинских захоронений | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 722,39 | 2 331,92 | 2 331,92 | 2 331,92 |

 ».

 Приложение № 5

 к постановлению

 Администрации города Иванова

 от \_\_28.05.2015\_\_ № \_1126\_

 «Приложение № 5

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Отлов и содержание безнадзорных животных»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 200-300 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 785 | 392 | 235 | 214 | 214 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Плановые объемы и нормативы финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, установленными Службой ветеринарии Ивановской области. Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности. В рамках данного мероприятия планируется утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью, или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности».

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 2 107,10 | 1 320,12 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| - бюджет города | 1 007,00 | 660,06 | 600,0 | 600,0 |
| - областной бюджет | 1 100,10 | 660,06 | 600,0 | 600,0 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 100,10 | 660,06 | 600,00 | 600,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 1100,10 | 660,06 | 600,00 | 600,00 |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 1100,10 | 660,06 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 007,0 | 660,06 | 600,0 | 600,0 |
|  | - бюджет города | 1 007,0 | 660,06 | 600,0 | 600,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

 Приложение № 6

 к постановлению

 Администрации города Иванова

 от \_28.05.2015\_\_ № \_1126\_\_

 Приложение № 8

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Специальная подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 50,56 км линий уличного освещения;

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 49,3 км;

- установить 1227 светильников с энергоэкономичными лампами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 22 | 31,1 | 40,2 | 49,3 | 49,3 |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 552 | 777 | 1002 | 1227 | 1227 |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 16,09 | 27,58 | 39,07 | 50,56 | 50,56 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, утверждается Администрацией города Иванова.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 15 720,88 | 16 211,56 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - бюджет города | 15 720,88 | 16 211,56 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 280,00 | 2 390,38 | 3 243,38 | 3 243,38 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 440,88 | 13 821,18 | 13 821,18 | 13 821,18 |

».

 Приложение № 7

 к постановлению

 Администрации города Иванова

 от \_\_28.05.2015\_\_ № \_1126\_\_

 «Приложение № 9

 к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено почти 16,43 гектара городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 16,86 тыс. на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское и на 14 тыс. на муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 |
| 1 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ | га | 11 | 5 | 2 | 5,4 | 9,03 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.

Мероприятие подразумевает проведение работ по обустройству под места захоронения земельного участка, прилегающего к городскому муниципальному кладбищу в районе с. Богородское Ивановского района. Общая дополнительная площадь участка составит 8,43 га

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

2. Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы.

В рамках мероприятия планируется обустроить новое кладбище в районе с. Ново-Талицы, общей площадью 8 га.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Работы по обустройству новых территорий городских кладбищ проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего: | 7 807,39 | 9 609,25 | 24 744,00 |
| - бюджет города | 7 807,39 | 9 609,25 | 24 744,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 99,80 | 4 859,25 | 5 900,00 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | 7 707,59 | 4 750,00 | 18 844,00 |

3. Дополнительные эксплуатационные расходы

Таблица 3. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,19 | 392,19 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,00 | 93,05 | 344,27 | 372,18 | 372,18 |
| Всего по подпрограмме: | 0,00 | 93,05 | 344,27 | 764 ,37 | 764,37 |

».