Приложение № 3

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом города Иванова»

Специальная подпрограмма "Создание интегрированной

автоматизированной информационной системы

Ивановского городского комитета по управлению имуществом"

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы является повышение уровня автоматизации административно-управленческих процессов по управлению имуществом, обеспечение готовности к массовому предоставлению муниципальных услуг в сфере управления имуществом с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Произойдет объединение информационных баз данных (по земельным участкам и имущественным объектам), используемых Ивановским городским комитетом по управлению муниципальным имуществом.

Арендаторы муниципального имущества смогут получать информацию о состоянии их лицевых счетов посредством сети Интернет.

Будет создана база геопространственных данных (цифровая карта), которые будут храниться с учетом требований международных стандартов, что обеспечит возможность интеграции этих данных в другие информационные системы (например, предоставление доступа к ним посредством веб-сервисов).

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2012 | 2013, оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Уровень готовности информационной системы к электронному межведомственному взаимодействию | % | - | 20 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Степень создания общедоступных геопространственных данных (цифровой карты) | % | - | 0 | 20 | 50 | 100 |
| 3 | Внедрение средств взаимодействия с населением и организациями через веб-портал (в части вопросов управления муниципальным имуществом) | да/нет | - | нет | да | да | да |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

2

Мероприятие предполагает выполнение научно-исследовательских работ по доработке и совершенствованию информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 гг.

2. Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Мероприятие предусматривает:

- приобретение технических средств для обеспечения работы программного обеспечения (вычислительной техники, ноутбуков, серверной техники, сетевого оборудования, источников бесперебойного питания, копировально-множительной техники, принтеров, фототехники и др.);

- закупку лицензионного обеспечения для приобретаемой вычислительной техники;

- приобретение комплектующих и расходных материалов к вычислительной, копировально-множительной технике и принтерам.

Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 гг.

3. Обучение сотрудников Ивановского городского комитета по управлению имуществом работе с внедряемой информационной системой.

В рамках выполнения мероприятия планируется ежегодное обучение 3 сотрудников Ивановского городского комитета по управлению имуществом работе с внедряемой информационной системой (по мере ее внедрения).

Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 гг.

4. Сопровождение информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Мероприятие предусматривает в ходе создания информационной системы организацию сопровождения программного обеспечения, проведения профилактико-технических работ по защите персональных данных.

Срок выполнения мероприятия - 2014-2016 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1080,0 | 680,0 | 1080,0 |
|  | - бюджет города |  | 1080,0 | 680,0 | 1080,0 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - |
| 1 | Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом | Ивановский городской  комитет по управлению имуществом | 400,0 | 300,0 | 400,0 |
| 2 | Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом | 450,0 | 200,0 | 450,0 |
| 3 | Обучение сотрудников Ивановского городского комитета по управлению имуществом работе с внедряемой информационной системой | 50,0 | - | 50,0 |
| 4 | Сопровождение информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом | 180,0 | 180,0 | 180,0 |