Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от  15.10.2009 № 747

Разработчик (головной исполнитель):

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2010-2012

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения города Иванова объектами социальной

и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы»

### Паспорт долгосрочной целевой программы

«Обеспечение населения города Иванова объектами социальной

и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы»

| Наименование Программы | Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Разработчик (головной исполнитель) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2010-2012 г.г. |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 29.09.2009 |
| Цель Программы | Обеспечение населения города объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Основные ожидаемые результаты | 1. Ввод в эксплуатацию: не менее 2463,7 кв.м общей площади построенных (отреконструированных) бассейнов, не менее 3270,5 кв.м общей площади построенных спортивных комплексов, не менее 24,43 га дополнительных площадей городских кладбищ. 2. Подготовленная проектно-сметная документация «Электроосвещение территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка», возможность начала строительства в 2011 году. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 126 304,47 тыс. руб., в том числе: 2010 год – 106 004,47 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 30 000,00 тыс.руб. средства городского бюджета – 76 004,47 тыс.руб. 2011 год – 5 300,00 тыс. руб., из них средства городского бюджета – 5 300,00 тыс. руб. 2012 год – 15 000,00 тыс.руб., из них средства городского бюджета – 15 000,00 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | 2011 год – 19 902,4 тыс. руб. 2012 год – 21 133,0 тыс. руб. 2013 год – 22 718,0 тыс. руб. |

### Раздел 1. Содержание проблемы

Сложившийся уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры города Иванова не отвечает современным потребностям. Наиболее остро данная проблема касается следующих аспектов:

- В отношении объектов физической культуры и спорта в городе Иванове приходится констатировать низкий уровень развития спортивной инфраструктуры.

Недостаточность спортивных залов вынуждает проводить учебно-тренировочные занятия для учащихся муниципальных детско-юношеских спортивных школ на немуниципальных спортивных объектах на условиях аренды.

В городе Иванове в настоящее время нет ни одного современного муниципального спортивного комплекса, что затрудняет проведение физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий населения. С 2007 года началось строительство спорткомплекса в микрорайоне «Московский», что является своевременной и социально  значимой для города Иванова задачей, решение которой позволит создать условия для занятий как ведущих спортсменов города Иванова, так и для социально незащищенных категорий населения, а также для проведения физкультурных мероприятий для различных категорий населения и  соревнований различного ранга и уровня.

2. В ближайшие годы город будет испытывать острый дефицит мест для захоронения.

Имеющиеся городские муниципальные кладбища города Иванова, в зависимости от их расположения и предназначения, эксплуатируются в течение длительного периода от 17 до 73 лет. На некоторых из них (кладбище в м. Балино) погребения производятся исключительно в имеющиеся родственные захоронения.

Среднегодовое количество захоронений умерших, производимых муниципальным унитарным предприятием «Ивановский комбинат специализированного обслуживания населения «Ритуал», составляет 6150 человек. Их них 550 захоронений производится на городском муниципальном кладбище м. Балино, в имеющиеся родственные могилы. Остальные 5600 захоронений равными долями производятся на городских муниципальных кладбищах в районах с. Ново-Талицы и с. Богородское.

Для осуществления погребения вышеуказанного числа умерших требуется по 2 га в год подготовленных земельных участков на каждом кладбище.

На кладбище в районе с. Ново-Талицы подготовленных земель для захоронений осталось всего 3,5 га. Данных земель, с учетом повторного захоронения в родственные могилы по истечении кладбищенского срока (20 лет), достаточно для осуществления погребений всего лишь на 2 года (2010-2011 гг.).

На городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское в настоящее время захоронения производятся на реконструируемой 3 очереди. Площадь имеющихся земельных участков составляет 15,5 га. Данных земель достаточно для осуществления погребений на срок не более 8 лет, при  условии функционирования кладбища в районе 
с. Ново-Талицы.

В случае если через два года будет прекращено захоронение умерших на городском муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы и все захоронения будут производиться только на вновь введенной 3 очереди городского муниципального  кладбища в районе с. Богородское, то суммарной площади двух кладбищ хватит всего на  4 года. Начиная с 2015 года мест для захоронения умерших на имеющихся муниципальных кладбищах не будет.

Востребованность в местах захоронений свидетельствует о необходимости увеличения площадей захоронения и выполнению строительных работ по завершению строительных работ на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское.

3. В настоящее время городской парк культуры и отдыха «Харинка» общей площадью 149,8 га характеризуется низкой привлекательностью для посещения его в вечернее время и созданием в связи с этим криминогенной обстановки, т.к. 100 % парка не охвачено системой электроосвещения.

Для изменения существующей проблемы необходимо выполнить электроосвещение территории парка культуры и отдыха «Харинка». Начало данных работ сдерживается из-за отсутствия подготовленной проектно-сметной документации по данному объекту.

Разрешить перечисленные выше вопросы и проблемы позволит реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2012 годы» (далее – Программа).

### Раздел 2. Основные цели и результаты Программы

Основной целью Программы является обеспечение населения города объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Результатом реализации Программы будет:

- Ввод в эксплуатацию:

не менее 2463,7 кв.м общей площади построенных (отреконструированных) бассейнов,

не менее 3270,5 кв.м общей площади построенных спортивных комплексов,

не менее 24,43 га дополнительных площадей городских кладбищ.

- Подготовленная проектно-сметная документация «Электроосвещение территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка», возможность начала строительства в 2011 году.

Достижение результатов Программы позволит увеличить уровень развития спортивной инфраструктуры, удовлетворить потребность в местах для захоронения, улучшить привлекательность городского парка культуры и отдыха «Харинка».

В отношении строительства объектов физической культуры и спорта строительство нового универсального спортивного комплекса и реконструкция единственного в городе муниципального бассейна, соответствующего современным стандартам, позволит в определенной мере увеличить показатели обеспеченности  населения объектами физкультуры и спорта, создать условия для систематических занятий физкультурой и спортом детей и молодежи.

Введение в эксплуатацию в установленные сроки нового физкультурно-оздоровительного комплекса позволит приобщать к занятиям физкультурой и спортом ежедневно более 500 человек.

Введение в эксплуатацию по завершению реконструкции бассейна МУ ДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева позволит ежегодно обучать плаванию более 1500 человек, в т.ч.           200 ведущих спортсменов, учебно-тренировочные занятия которых в период реконструкции проводятся на арендованных плавательных дорожках.

Со строительством объектов похоронного назначения будет удовлетворена потребность в 48 859 мест захоронений на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское за счет увеличения площадей.

Для выполнения электроосвещения городского парка культуры и отдыха «Харинка» будет подготовлена проектно-сметная документация, определена сметная стоимость работ для начала строительства.

Таблица 1

Целевые показатели и их промежуточные значения

| № | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь построенных (отреконструированных) бассейнов, кв.м | 2463,7 |  |  |
| 2 | Общая площадь построенных спортивных комплексов, кв.м | 3270,5 |  |  |
| 3 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ, га |  |  | 24,43 |
| 4 | Общая площадь территории городского парка, для которого будет спроектировано освещение, га | 149,8 |  |  |

### Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 3 года. Начало реализации программы –                    1 января 2010 года, окончание - 31 декабря 2012 года.

### Раздел 4. Перечень тактических задач и программных мероприятий

Для первоочередной реализации были выбраны инвестиционные проекты, дающие наибольший социальный эффект в расчете на рубль вложенных бюджетных средств. Данные проекты направлены на завершение строительства (реконструкции) муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, находящихся в стадии незавершенного строительства.

По состоянию на 01.09.2009 три муниципальных объекта социальной и инженерной инфраструктуры находятся в стадии незавершенного строительства, в том числе два объекта спортивного назначения, один объект похоронного назначения и один объект проектирования культурного назначения.

В рамках Программы предусмотрено решение следующих тактических задач:

1. Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м.

Первоочередными объектами развития спортивной инфраструктуры определены  строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова и реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17.

В целях достижения результатов Программы в рамках решения задачи планируется осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ, закупкой оборудования, приобретением спортивного инвентаря и выполнение иных мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений.

2. Ввод в 2012 году не менее 24,43 га дополнительных площадей захоронений.

Первоочередным объектом для решения задачи определено расширение городского муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района. Строительство объекта началось в 2006 году.

В целях достижения результатов Программы в рамках решения задачи планируется осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ и выполнение иных мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию дополнительных площадей захоронений.

3. Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт.

Задача направлена на завершение проектирования и определение сметной стоимости выполнения электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка».

Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м |  |  | 100 509,25 | 100 509,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново* | Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова | 2010 | 58 509,25 | 58 509,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 28 509,25 | 28 509,25 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17* | Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова | 2010 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 42 000,00 | 42 000,00 |  |  |
| 2. | Ввод в 2012 году не менее 24,43 га дополнительных площадей захоронений |  |  | 25 600,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 15 000,00 |
| 2.1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района | Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова | 2010-2012 | 25 600,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 15 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 25 600,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 15 000,00 |
| 3. | Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |  |  | 195,22 | 195,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК "Парк культуры и отдыха "Харинка" | Управление капитального строитель-ства Администра-ции города Иванова | 2010 | 195,22 | 195,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 195,22 | 195,22 |  |  |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  | 126 304,47 | 106 004,47 | 5 300,00 | 15 000,00 |

*  - для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.

Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов

| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м | 19 902,4 | 21 133,0 | 22 718,0 |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново | 18 254,8 | 19 396,6 | 20 851,4 |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17 | 1 647,6 | 1 736,4 | 1 866,6 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 19 902,4 | 21 133,0 | 22 718,0 |

### Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 126 304,47 тыс.руб., в том числе 30 000,00 тыс.руб. за счет областного бюджета и 96 304,47 тыс.руб. за счет городского бюджета.

Таблица 4

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по источникам финансирования), тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 126 304,47 | 106 004,47 | 5 300,00 | 15 000,00 |
| 1.1. | в т.ч. областной бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| 1.2. | в т.ч. бюджет города | 96 304,47 | 76 004,47 | 5 300,00 | 15 000,00 |

Таблица 5

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по видам ассигнований), тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 126 304,47 | 106 004,47 | 5 300,00 | 15 000,00 |
| 1. | Оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | Услуга «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» | 100 509,25 | 100 509,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 25 795,22 | 5 495,22 | 5 300,00 | 15 000,00 |

Таблица 6

Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи

с реализацией Программы, тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи с реализацией Программы, всего | 63 753,5 | 19 902,4 | 21 133,0 | 22 718,0 |
| 1. | Муниципальное задание по услуге «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» | 63 753,5 | 19 902,4 | 21 133,0 | 22 718,0 |